教育费附加支出项目绩效自评报告

一、基本概况

（一）项目概况

2017年初，教育费附加累计结余2200万元；2017年县级预算安排1500万元，实际收入1215万元。

（二）项目绩效目标

结合各学校实际情况，安排资金到学校工程项目，改善学校教学环境。

二、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况

1.项目资金到位情况。2015年度教育费附加2200万元已到位。

2.项目资金使用情况。上级下达的专项资金均按照资金跟着项目走的原则规范使用。2017年使用资金2200万元。

3.项目资金管理情况。按照《行政事业单位会计制度》《会计基础工作规范》及专项资金管理办法的规定，明确了专项资金的使用范围及管理核算要求，始终坚持专款专用、专户管理、专账核算。为加强财务管理，提高资金使用效益，加强教育系统内部会计监督，提高会计信息质量，保护资产的安全、完整、确保有关法律法规和规章制度的贯彻执行，嵩明县教育局印发了《嵩明县教育系统内部控制制度（试行）》。

（二）项目实施情况

1.项目组织情况。教育局据上级安排部署，分三批制定了县级教育费附加安排意见。第一批县级教育费附加安排意见：县一中食堂收回补偿金200万元，县四中教师周转房300万元，杨林中学教师周转房300万元，小街二中教师周转房200万元；第二批县级教育费附加安排意见：食堂设备采购款800万元；第三批县级教育费附加安排意见：县一中食堂回补资金149.04万元，教师培训费110万元，学校建设前期经费50万元，民办教育发展专项资金10万元，学校保安人员经费80.96万元。

2.项目管理情况。县一中食堂回补资金共349.04万元，为之前学校建设先行垫付资金，教育费附加安排后，补助学校。涉及县四中、杨林中学、小街二中教师周转房项目，根据各学校工程进度，已安排拨付部分款项，待各工程竣工且审计结束后，再全部结清。食堂设备采购根据各学校实际需求，已安排采购设备，资金已全部拨付。

（三）项目绩效情况

1.项目经济性分析。一是项目成本（预算）控制情况。涉及学校工程项目，采用公开招标、低价中标的形式选择施工方。根据工程量清单编制成本预算书，成本预算的编制依据包括招标文件、设计图纸、投标文件、工程合同、当地材料价格信息及现场勘察情况；二是项目成本（预算）节约情况。严格按照安排意见拨付款项吗，涉及人员经费部分，做到及时拨付，保障人员工资按时发放，涉及工程项目部分，做到把控资金，根据项目进度拨款。

2.项目的效率性分析。一是项目的实施进度。由于基建项目资金到位晚，前期办理手续耗时等原因，文件涉及的三所学校教师周转房项目都处在施工中，尚未竣工。其余涉及人员经费部分，已全部拨付；二是项目完成质量。涉及学校周转房建设项目，严格按照相关部门要求及程序进行学校项目施工及审计。

3.项目的效益性分析。一是项目预期目标完成程度。按照计划进度完成项目，涉及学校周转房建设项目，严格按照相关部门要求及程序进行学校项目施工及审计，食堂设备采购等已按期完成；二是项目实施对经济、社会、生态环境的影响。我县根据实际情况，考虑到教育均衡发展的长远目标，结合教育费附加安排意见，极大地改善了学校办学条件、乡镇中小学学生营养餐食堂设备以及学校教师宿舍不足的问题。

三、综合评价情况及评价结论

2017年嵩明县教育费附加安排项目圆满完成，基建项目正常推进。项目评分94分。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

根据年度实施计划及资金备案文件，对建设类项目及金额较大的食堂设备采购项目到发改进行打包立项，统一招标、统一建立、统一实施。

教育费附加安排意见结合了嵩明县各学校实际情况，力争将资金用到实处，涉及人员经费部分，如教师培训费，学校保安人员经费等，做到按时拨付，保障教职工的基本权益，涉及学校建设项目，严格按照建设项目要求，把控资金，提升资金的使用效益。

