学前教育项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况
（一）项目概况
1.资金情况。2015年下达文件《关于下达2015年新区配套第二期学前教育三年行动计划建设项目资金的通知》（滇中财教（2015）33号）、《关于下达2015年第二批省级学前教育专项资金的通知》（滇中财教（2015）43号），文件涉及8所幼儿园，旨在改善农村幼儿园办学情况，满足幼儿就近入园需求。
2.项目实施情况。2017年文件支出资金233.13万元。嵩明县海潮村委会幼儿园已在办理前期手续，新村村委会幼儿园在施工中。
3.资金来源及使用情况。资金来源为《关于下达2015年新区配套第二期学前教育三年行动计划建设项目资金的通知》（滇中财教（2015）33号）、《关于下达2015年第二批省级学前教育专项资金的通知》（滇中财教（2015）43号），2017年支出资金合计233.13万元。
4.组织及管理情况。该文件涉及到8所幼儿园，其中新建幼儿园为5所，改扩建3所。
（二）绩效目标
1.总目标。按文件要求完成幼儿园的建设及改扩建工程。
2.年度目标。一是产出目标，积极推进文件涉及幼儿园的建设项目，海潮村委会幼儿园处于前期手续办理中，新村村委会幼儿园施工中；二是效果目标，计划海潮幼儿园建成后可容纳6个班级180名儿童，新村幼儿园建成后可容纳7个班级200名儿童.
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
确保资金使用到位，提高资金使用效益。
（二）绩效评价原则、评价方法
1.绩效评价原则。包括科学规范、公开公正、绩效相关等原则。
2.绩效评价方法。包括指标评价、数据采集和社会调查中所采用的方法。
三、评价结论和绩效分析
（一）评价结论
1.评价结果。2017年按照计划进度实施工程,项目评价得分94分。
2.主要绩效。根据“一镇一中心，一村一园”的建设目标及上级下达的任务，海潮村委会幼儿园及新村幼儿园项目已开始推进，但由于前期各种手续耗时较长，到2017年底，海潮村委会幼儿园处在前期手续办理阶段，新村幼儿园处于施工阶段。
四、成本效益分析
严格按照资金文件要求，按项目进度拨付款项，提高资金使用效益。
五、主要经验及做法、存在的问题和建议
（一）主要经验及做法
根据年度实施计划及资金备案文件，对建设类项目及金额较大的食堂设备采购项目打包立项，统一招标、统一建立、统一实施。
（二）存在的问题
由于建设项目手续繁琐，前期耗时一般较长。
（三）建议和改进措施
教育局与城建、消防等部门积极协调，确保学校建设项目的推进。
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