附件6：项目支出绩效评价报告及所需提供的佐证材料

学前教育项目支出绩效评价报告


一、项目概况：
2015年下达滇中财教（2015）33号文件《关于下达2015年新区配套第二期学前教育三年行动计划建设项目资金的通知》，滇中财教（2015）43号文件《关于下达2015年第二批省级学前教育专项资金的通知》，昆财教（2018）132号《关于下达2018年第一批中央财政支持学前教育发展资金》三个文件涉及12所幼儿园，文件资金合计1210.88万元。
二、评价结论
项目进展总体顺利，幼儿园维修改扩建项目及设施设备购置资金已下拨到学校。
三、经验、问题和建议
1.主要经验及做法；
一是对各项支出严格按照项目进度拨付款项；二是对尚未开工的项目，及时与相关部门沟通，加快进度。
2.存在的问题；
 文件涉及到的具体项目较多，部分幼儿园因前期相关手续办理等原因尚未开工，部分幼儿园建设出现资金缺口问题。
3.改进措施及建议。
加快项目进度，严格把控资金，按照学校建设进度拨付资金，建设项目资金缺口问题已向县政府请示。

项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况
（一）项目概况。
2015年下达滇中财教（2015）33号文件《关于下达2015年新区配套第二期学前教育三年行动计划建设项目资金的通知》，滇中财教（2015）45号文件《关于下达2015年支持学前教育发展综合奖补建设类项目中央资金的通知》，昆财教（2018）132号《关于下达2018年第一批中央财政支持学前教育发展资金》文件涉及17所幼儿园改扩建及设施设备购置项目。旨在改善农村幼儿园办学情况，方便村民就近上学。
2.项目实施情况。
截止2018年，三个文件支出资金1210.8万元：完成嵩明县职教基地幼儿园、小街镇中心幼儿园、新村村委会幼儿园、嵩明县回辉村委会幼儿园、嵩明县海潮村委会幼儿园、嵩阳街道中心幼儿园等项目建设；果子园村委会幼儿园、杨林中心幼儿园、龙街村委会幼儿园、小街本纳克村委会幼儿园等项目正在建设中；新村村委会幼儿园建设项目已基本完工，等待竣工验收。
3.资金来源及使用情况。
资金来源为滇中财教（2015）33号文件《关于下达2015年新区配套第二期学前教育三年行动计划建设项目资金的通知》，滇中财教（2015）45号文件《关于下达2015年支持学前教育发展综合奖补建设类项目中央资金的通知》。
4.组织及管理情况。
该文件涉及到17所幼儿园，其中新建幼儿园为8所，9所为改扩建。
（二）绩效目标。
1.总目标。
按文件要求完成幼儿园的建设及改扩建工程。
2.年度目标。
产出目标：
积极推进文件涉及幼儿园的建设项目，牛栏江花窝村委会幼儿园、牛栏江荒田村委会幼儿园、杨林镇核桃村委会幼儿园、嵩阳街道办事处东村幼儿园等维修、改扩建项目资金已下拨到各学校，已完成建设项目竣工验收后正式投入使用。
效果目标：
计划幼儿园建成后可新增在园幼儿3780人。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的。
确保资金使用到位，提高资金使用效益。
（二）绩效评价工作方案制定过程。
1.前期调研。
2.研究文件。
3.绩效评价指标体系及工作方案的设计。
（三）绩效评价原则、评价方法
1.绩效评价原则。包括科学规范、公开公正、绩效相关等原则。
2.绩效评价方法。包括指标评价、数据采集和社会调查中所采用的方法。
（四）绩效评价实施过程
1.数据填报和采集。
2.社会调查。
3.数据分析和撰写报告。
（五）本次绩效评价的局限性。
三、评价结论和绩效分析
（一）评价结论。
1.评价结果。
2018年按照计划进度实施工程。
2.主要绩效。
（二）具体绩效分析。根据“一镇一中心，一村一园”的建设目标及下达的文件安排，果子园村委会幼儿园、杨林中心幼儿园、龙街村委会幼儿园、小街本纳克村委会幼儿园等项目正在建设中，嵩明县职教基地幼儿园、小街镇中心幼儿园、新村村委会幼儿园、嵩明县回辉村委会幼儿园、嵩明县海潮村委会幼儿园、嵩阳街道中心幼儿园等项目建设已完成。
四、成本效益分析。严格按照资金文件要求，按项目进度拨付款项，提高资金使用效益，在项目竣工后进行验收审计。
五、主要经验及做法、存在的问题和建议
（一）主要经验及做法；
1.根据年度实施计划及资金备案文件，对建设类项目及金额较大的食堂设备采购项目到发改进行打包立项，统一招标、统一建立、统一实施。
2.由于资金、土地手续等多种原因，幼儿园部分项目尚未启动，在以后遇到类似问题，将会更加积极的与相关部门进行沟通，严格按照建设项目要求执行，同时，局机关将会形成更加完善的建设方案，确保项目的顺利进行。
（二）存在的问题；
建设项目前期手续较复杂，耗时一般较长，另外有部分幼儿园项目涉及土地问题。
（三）建议和改进措施。
相关各科加强沟通同时与其他部门，如城建、消防等积极协调，尽量缩短项目前期手续办理时间，加快项目进度，涉及土地问题的项目及时向政府部门反应，力争尽快解决土地问题。
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