嵩明职业教育基地实训基地建设项目（星汇众创空间）

绩效评价报告

一、项目立项背景及目的

经过近十年的发展，嵩明职教基地已引进云南大学滇池学院、云南工商学院、云南师范大学文理学院，云南师范大学商学院、昆明医科大学海源学院、云南城市建设职业学院、云南外事外语职业学院、昆明幼儿师范高等专科学院、昆明市卫生学校等13所院校，在校学生达9万余人。为搭建职教园区大学生创新、创业，信息共享、创新服务、项目孵化等多功能平台。经嵩明县发展和改革局批复，同意创建“职教基地星汇众创空间”。

二、项目资来源及使用情况

项目位于嵩明职教基公租房商业部份，建设面积约4000㎡，总体由嵩明职教基地管委会领导，由国有平台公司“云南兰茂星城投资有限公司”具体负责筹资建设运营，截止2018年12月31日，嵩明职教基地管委会及云南兰茂星城投资有限公司积极向省市争取资金共计155万元（其中含“昆财教〔2018〕25号安排嵩明职业教育基地--实训基地建设项目专项资金100万元），云南兰茂星城投资有限公司自筹资金200余万元。累计投入资金357万元，其中房屋装修改造支出171万元，空间公共基础办公设备（电脑、打印机、多媒体投影）相关费用48万元，办公家具（桌椅）费用40万元，各项运营等支出费用98万元。

三、项目的实施组织管理情况

项目总体由嵩明职教基地管委会领导，由国有平台公司“云南兰茂星城投资有限公司”具体负责筹资建设运营，同时引入第三方服务机构，以信息技术应用与电商产业为核心,集创新、创业、信息共享、创新服务、创业项目孵化等多功能服务平台。以高端人才、基地建设、创新企业、中介服务机构为主要抓手,以融合品牌、中介服务、公共服务平台和创新环境建设为支撑,推进电子商务和科技融合特色产业在基地的集聚发展。立足云南省规模最大的职教园区——嵩明职教基地人才资源，结合当地政府、市场、资本、人力资源及其他传统产业优势；按照“聚合优势、提升档次、增创特色”的总体方针，以科学规划为引领，以培养“嵩明职教基地双创基地—大梁造国际创新基地”人才为重点，以平台建设为依托，全力推进电子商务产业的快速发展。打造昆明市一流的最具特色电商产业基地；形成昆明市有较大影响力的电子商务服务外包产业积聚区，培养云南省电子商务应用人才；培育众多服务外包电商领军企业，提升电商产业基地整体水平。

四、项目的运营情况

2017年10月10日-2018年12月31日，星汇众创空间举办各类型活动共计25余场，活动类型包括：技术培训、市场类活动、电商苗圃计划、CEO圆桌会议、项目扶持对接等活动，共计覆盖企业、高校学生培训人员达1200人。目前星汇众创空间入驻创业团队和企业有36家。组织入驻院校参加第八届全国大学生电子商务“创新、创意、创业”挑战赛，其中云南大学滇池学院、云南工商学院、云南师范大学文理学院共荣获第八届全国大学生电子商务“创新、创意、创业”挑战赛云南赛区特等奖2个、一等奖4个、二等奖8个。另外，云南大学滇池学院荣获第四届中国“互联网+”大学生创新创业大赛金奖1个、银奖1个、铜奖1个，荣获第五届“创青春”中国青年创新创业大赛铜奖1个。开展包括大学生电子商务“三创赛”云南省赛区大赛、电商培训班、高新技术认定培训、“你我皆言者”演讲比赛、大学生“燕京杯”营销实战大赛、文理学院“风来舞雩”书画展等创业培训活动。为充实众创空间创业导师队伍，与入驻院校开展广泛合作，发展文化、科技、旅游专业创业导师，目前创业导师达29人。经过一年多的努力，星汇众创空间创建为市级文化产业人才基地，并挂牌成为省青创会职教基地分会、新社会阶层人士统战工作站、嵩明台侨青年创业园、乌铜走银传习馆、八戒助创联盟；嵩明职教基地嵩明大学生创新创业园被成功认定为2018年昆明市新型孵化服务园区。

五、后续工作

2019年3月签订达成基于云计算、物联网、大数据、人工智能、区块链的创新创业公司云南大梁造信息技术服务有限公司为新的运营商，并成立“嵩明职教基地双创基地-大梁造国际创新基地”，为嵩明职教基地创业园优秀大学生的培养、引进、创业指导、市场推广、运营管理，并对众创空间（双创基地）的规划建设和日常运营管理，为园区项目提供全面的技术、市场、融资、人力资源、行政、法律、财务等服务。