嵩明县人民医院2020年内儿科大楼项目

- 项目名称

昆明嵩明县人民医院内儿科大楼建设项目

- 立项依据

关于嵩明县人民医院内儿科大楼建设项目的批复，嵩发改复【2017】81号

三、项目实施单位

单位名称：嵩明县人民医院

组织机构代码：12530127431460826L

地址：嵩明县嵩阳街道黄龙街350号

联系电话：087167921258

法人代表：杨明辉

经费来源：差额拨款

代为概况：

四、项目基本概况

医院内儿科大楼建设项目在县委、县政府、人大、政协及各部门的关心支持下，2017年国家发改委将该项目列入2018年中央预算内投资计划。项目采用EPC项目总包建设模式，于2016年9月通过嵩明县公共资源交易中心公开招投标，确定项目中标单位为广西建工集团第五建筑工程有限责任公司/云南工程勘察设计院有限公司。大楼建筑面积32236.06㎡，于2017年3月1日动工。

五、项目实施内容

项目的建设内容包括大楼的建筑、结构、给排水、电气、暖通等专业。该项目建设占地面积1517.92㎡，建筑面积为31242.25平方米、建筑层数为17层。

- 资金安排情况

- 项目计划投资1.53亿元

2、项目资金来源

截止2019年12月31日内儿科大楼在建工程投资1.34亿元，其资金来源为在县委、县政府以及各部门的关心支持下，项目争取中央、市补助资金5500万元；通过融资及贷款的方式借款6000万元（医院已还款3366.20万元）；医院用自有资金垫支1900万元。

- 项目实施计划

项目于2017年3月1日正式动工建设，2018年9月21日主体封顶，2019年11月15日完成初验，2019年11月27日完成终验，预计2020年6月24日正式投入使用。

- 项目实施成效

内儿科大楼建成后，增设DSA介入治疗室、心内科、肾内科、健康管理中心等16个科室，增设床位559床，提升服务质量，拓宽服务领域，向专业化、精细化迈进，减少医疗纠纷，保障医疗安全，解决老百姓“一床难求”问题，满足患者健康需求。

- 项目绩效目标表

1、大楼投入使用后增加病床559张

2、服务住院患者比上年增长40%

3、新增DSA介入治疗室、心内科、肾内科、健康管理中心等16个科室。

4、增配全数字化高档彩色多普勒超声诊断仪、数字减影血管造影系统（DSA）等3900余万元的医疗设备，提升服务质量，拓宽服务领域，向专业化、精细化迈进，减少医疗纠纷，保障医疗安全。