| 嵩明县财政局 |  |
| --- | --- |
|  | 文件 |
| 嵩明县扶贫办 |  |

嵩财农〔2021〕41号

嵩明县财政局 嵩明县扶贫办关于下达2021年度第二批财政专项扶贫资金建设项目

计划及拨付项目补助资金的通知

嵩阳街道办事处、小街镇、杨林镇、牛栏江镇人民政府，县交运局：

根据昆明市财政局、昆明市人民政府扶贫开发办公室《关于下达2021年市级财政专项扶贫资金及项目补助资金的通知》（昆财农〔2021〕29号）文件和嵩明县人民政府《关于同意2021年第二批市级、县级财政专项扶贫资金开发项目实施的批复》（嵩政复〔2021〕23号）文件要求，现将嵩明县2021年度第二批财政专项扶贫资金建设项目计划及项目补助资金(详见附件1、附件2)下达给你们，资金列入2021年度“2130505-生产发展1380万元”，“2130504-农村基础设施建设679万元”。现就有关事项通知如下：

一、项目建设内容

1.嵩阳街道山脚片区现代农业种植基地发展项目。普沙河（山脚段）治理项目，项目总长3公里，总面积680亩，其中300亩是河边50米范围，380亩是设施农业（大棚）。前期建设内容：1.玉米260亩，每亩2500元，小计65万元；2.种植莲藕4塘，每塘10亩，每亩10000元，小计10万元；3.土地平整（含净化池.土沟）1500x680＝102万;4.供水系统（水池，管道）2000Ⅹ680＝136万;5.项目片区污水管网50万;6.机耕道路八公里80万元。概算投资450万元，计划补助市级资金200万元，自筹资金250万元。

2.嵩阳街道普渡居委会水生植物产业基地。项目占地300亩，修建拦水坝1座，建设水土保护坝3000米，种植水生植物300亩，概算投资458.96万元，计划补助市级资金194万元，自筹资金264.96万元。

3.嵩阳街道东村居委会东村美丽家园项目。文化、生态保护、脱贫成果展示教育示范基地。从东村路口至龙王庙地段的道路两旁进行雕塑部分红军长征宣传革命运动的画面，渲染革命气氛，在“农民起来实行土地革命”的标语遗址周围建老式土木结构展览室、绿化美化等。生态农业、休闲农业建设：对东村至龙王庙片区的300亩农田实施改造，种植生态、观光农业，稻田生态养殖等。概算投资409万元，计划补助市级资金200万元，自筹资金209万元。

4.嵩阳街道北部片区饮水保障提升工程。从上游水库取水，建设15.0平方米抽水房1间（4.5万元）；55KW抽水泵、电机1台及相应配件（7.6万元含相应配件）；变压器增容（3.5万元）；新建1000m³水池一个（55万元）；涂塑钢管150给水管3000米，3000*200=600000.00元；道路开挖回填600米（12.00万元）；上游水库山上水池至新春邑组水池设置排气阀及排气井10个（3万元）；砖砌取水口1个（1.5万元）；三个水池水位控制系统（3.6万元）；新春邑水池至龙院村委会水池3.5公里管道采用原PE管，施工单位进行相应检修（5.00万元）。概算投资155.7万元，计划补助市级资金50万元，补助县级资金99万元,自筹资金6.7万元。

5.嵩明县县域电子商务平台建设项目。1，建设嵩明县电子商务平台；2开展农产品三品一标认证；3建设社区电子商务服务点.概算投资200万元，计划补助市级资金180万元，自筹资金20万元。

6.嵩明县小街镇畜禽粪污资源化利用项目一期。以提高畜禽粪污资源化利用水平、打造生态宜居为目标，以有效处理和利用嵩明县小街镇规模养牛场产生的沼液尿液为突破口，建设“牛场沼液尿液—有机肥产品—巨菌草种植—牛场青稞饲料”的种养循环发展产业体系。概算投资717.52万元，计划补助市级资金168万元，自筹资金549.52万元。

7.小街镇匡郎至达龙村道路硬化。匡郎村——达龙村道路硬化长3872米，硬化宽度 5 米，路面厚度采用 15cm 级配碎石+20cm 水泥混凝土。概算投资642万元，计划补助县级资金280万元，整合行业部门资金362万元。

8.杨林镇落水洞村委会100KW光伏发电光伏项目。落水洞村委会屋顶光伏发电1000平方米：太阳能组件：330W，500片，预计资金56.15万元；逆变器1台，预计资金10万元；安装支架16吨，预计资金12万元；电器配套设施7.5万元；混泥土配重装200个，预计资金2.5万元。概算投资88.35万元，补助市级资金88万元，自筹资金0.35万元。

9.牛栏江镇河西村委会甘海子人蓄饮水工程。计划建设PE110水管3000米，PE25水管2000,300立方米水池1个，水表200只，概算投资350万元，计划补助市级资金200万元，自筹资金150万元。

10.牛栏江镇四营村委会商务酒店项目。计划建设新建建筑总用地面积约200平方米，建筑面积约600平方米，层数为3层。概算投资210万元，计划补助市级资金200万元，自筹资金10万元。

11. 牛栏江镇水海村委会野鸭塘农家乐建设项目。建两个典型农家住宅，每套面积300平米,以简单的砌体结构为主；石臼、石磨、钓鱼台等配套设施；沿野鸭塘周边修1.5米宽瓜子石步道，约1200米。概算投资183.02万元，计划补助市级资金150万元，自筹33.02万元。

12.水海村委会达龙村人蓄饮水工程。建设PVC110水管2500米，新建100m³过滤池一个，修缮1000m³蓄水池一个，新建拦砂坝一个，新建暗沟300米（水泥小块80*80），净水设备一套，概算投资83万元。计划补助市级资金50万元，整合行业部门资金33万元。

二、加强领导，精心组织

按照“精准扶贫、精准脱贫、精准管理”的原则，各项目镇（街道）、项目实施单位要认真贯彻落实中央和省市扶贫开发工作会议精神，进一步围绕培育和壮大贫困村特色产业、大力发展村集体经济、改善小型公益性生产生活设施条件、增强贫困地区人口自我发展能力和抵御风险能力，加强领导，精心组织，明确责任，层层抓好项目落实，高质量、高水平地实施好财政专项资金扶贫项目建设。

三、整合资金，合力攻坚

以实施贫困地区巩固脱贫成效为抓手，定位定向进行集中扶持，嵩阳街道、小街镇、杨林镇、牛栏江镇、县交运局要以扶贫资金为“粘合剂”，多渠道、多层次、多形式整合资金，要按照“渠道不乱、用途不变、各尽其力、各记其功”的资金整合机制，将扶贫资金的效益发挥最大化，让贫困群众受益最大化。

四、加强脱贫攻坚项目库建设

以县级脱贫攻坚规划为引领、聚焦“两不愁、三保障”，对标对表，查缺补漏，摸清贫困村和贫困户的精准需求，做实基础工作，做到村有施工图、镇（街道）有路线图、县有项目库。因村因户因人精准施策，在贫困对象精准的基础上，将帮扶措施细化到村组、到贫困户、到脱贫人，真正做到精准帮扶、精准脱贫。

五、加强项目实施进度和资金支出进度

嵩阳街道、小街镇、杨林镇、牛栏江镇、县交运局要按照财政专项扶贫资金绩效评价等有关要求，切实加快项目实施进度，简化报账流程，年度内结转结余资金规模必须控制在8%以内，结余结转较大的，一律按有关规定收回重新安排用于扶贫项目。

嵩阳街道、小街镇、杨林镇、牛栏江镇、县交运局和财政专项扶贫资金使用部门要准确界定财政专项扶贫资金使用管理责任归属，强化责任担当，各负其责。由于规划滞后导致资金结余结转，由规划牵头部门承担责任；由于项目不成熟导致资金结余结转，由项目主管部门承担责任；由于资金下达不及时导致资金结余结转，由财政部门承担责任；由于项目验收不及时导致资金结余结转，由验收牵头部门承担责任；由于未收回部门已上报的项目净结余资金导致结余结转，由财政部门承担责任；由于报账不及时导致资金结转结余，由项目报账部门承担责任；由于审批不及时导致资金结转结余，由项目审批部门承担责任；除不可抗力外，其他情况导致资金结余结转,根据具体情况区分处理。

六、项目管理

（一）嵩阳街道、小街镇、杨林镇、牛栏江镇、县交运局为项目实施执行责任主体。扶贫开发项目一经下达，各镇（街道）要切实负起资金和质量监管责任，全部项目依照相关行业规范实行招投标（邀标）制度并及时组织实施，不得擅自变更项目。项目实施中，因特殊情况确需调整变更的，须在变更前以正式文件向县人民政府请示，经县人民政府批准后方可变更。要与中标单位（或承包人）按工程项目招标管理办法签订工程承包合同和施工廉政合同，并负责督促和监管施工单位（或承包人）使用合格建材，严格按照设计方案和施工标准规范施工，确保项目工程质量。同时，项目受益自然村组、村委会要加强对实施项目的质量监管，对施工中发现的质量问题，及时向镇党委（街道党工委）、政府（办事处）或向县扶贫办反映，并责成其停工或返工。

（二）根据《关于完善扶贫资金项目公告公示制度的指导意见》（国开办发〔2018〕11号），云南省扶贫开发领导小组印发《关于加强县级脱贫攻坚项目库建设和完善扶贫资金项目公示公告制度的实施意见的通知》（云贫开发〔2017〕47号），云南省人民政府扶开发办公室、云南省财政厅关于印发《云南省全面实施扶贫资金项目公告公示制度的实施意见》的通知（云开办发〔2018〕109号，关于印发《昆明市扶贫资金项目公示公告制度实施办法的通知》（昆开办发〔2019〕4号）等文件要求，加大监督力度，提高扶贫资金使用和扶贫项目安排、实施、管理的透明度，确保扶贫资金运行安全高效。

（三）实行项目质量督查和工程竣工验收制。项目建设中，由镇（街道）、县交运局负责对所建项目工程实施全程质量督查，县扶贫办及相关部门实行定期或不定期检查。项目建成后，在镇政府组织竣工验收的基础上，由县扶贫办及相关部门对所有扶贫项目进行全面检查验收，验收合格后方可交付使用。

（四）实行扶贫项目周（月）进度报送制度。为及时了解掌握各项目工作进度，确保项目的顺利推进，嵩阳街道、小街镇、杨林镇、牛栏江镇、县交运局要高度重视进度上报工作，明确一名工作人员负责进度报送工作；各项目均实行周（月）报制，于每周四（月25日）之前将进度报表上报至县扶贫办邮箱（1694472347@qq.com）,从文件下达次月开始上报。

七、严格执行资金管理

嵩阳街道、小街镇、杨林镇、牛栏江镇、县交运局要严格按照《中共云南省委办公厅云南省人民政府办公厅印发<关于进一步加强扶贫资金管理的实施意见>的通知》（云办发〔2019〕15号）等相关文件规定使用，不得从中提取项目管理费，严格执行财政专项扶贫资金乡级财政报账制，严禁挤占、挪用、截留财政专项扶贫资金等违规违纪行为发生，确保资金安全。

（一）要牢固树立扶贫资金是高压线和救命钱的思想，扶贫专项资金一律实行专款专用、不得挪作他用。

（二）财政扶贫资金统一实行乡级报账制（由县级行业部门实施的项目，报账按行业部门相关规定实行报账）。项目启动时，项目实施单位按照嵩明县人民政府办公室《关于印发嵩明县财政专项扶贫资金乡级报账制管理试行办法的通知》和《嵩明县财政局 嵩明县扶贫办关于加快财政专项扶贫资金支出报账进度的通知》（嵩财农〔2019〕140号）要求，按报账程序要求进行资金拨付和报账。有下列情况之一者，不予报账或拨付资金：对未列入年度计划的；未按要求提供有效报账文件和原始凭证，或者是原始凭证不真实、不合法的；未按规定使用资金，擅自改变项目计划或实施方案的；扶贫部门和相关部门及负责人未出具审核意见的；存在质量问题、数量问题，未及时采取补救措施的；违反国家有关法律、法规和规章制度的；其它不符合财政专项扶贫资金使用范围的。

（三）下达的扶贫开发项目报账必须有镇、街道分管领导签字后方可报销，县级行业部门实施的项目报账，按行业部门相关规定执行。如开具税务发票必须附有原始凭证；村组及群众自筹资金须管理记录。同时，应按工程总投资的3%（具体以施工合同规定的为准）对人畜饮水、道路、产业等项目建设工程扣留质量保证金，质量保修期1年。

八、其它事项

（一）加强组领导。扶贫开发项目是民生工程，嵩阳街道、小街镇、杨林镇、牛栏江镇、县交运局要加强领导、高度重视，成立项目建设领导小组。对项目建设和资金的运行要全程跟踪监督。项目建设要严格执行相关技术、质量标准，在保证质量的前提下，抓好项目实施进度，严格按照批准的实施方案组织实施，不得擅自更改项目实施方案。一是负责按照县下达的项目资金计划和要求，及时开展项目的组织实施工作，并按周或月将项目的实施进度按要求及时上报，抓好项目实施进度，确保按质、按量、如期完成建设任务；二是各项目村除实施好所下达的扶贫开发项目外，村组要负责做好群众的宣传发动工作，组织群众投工、投劳，监督工程建设质量，做好公益设施的后续管理工作；三是负责按照县扶贫办和县财政局的要求，及时收集、整理和上报扶贫项目工程管理、建设进度、建设质量、资金使用及报账等相关资料。

（二）项目建设结束后，各项目村必须按照统一标准建一座财政专项扶贫资金项目建设公告碑。

（三）第二批财政专项扶贫资金开发项目工程应当于2021年10月30日前建设完成。项目下达一个月内未组织施工的，取消项目实施资格。凡不按下达项目计划实施，工程质量不合格，项目资金管理不规范，所需提供资料不全面的一律不予验收。

（四）加强扶贫项目资产后继管理工作。根据《云南省扶贫项目资产后继管理办法（试行）》的通知（云开办〔2020〕43号）文件要求，镇、街道是本区域内扶贫资产管理的责任主体，具体负责扶贫资产后续管理、资产登记、收益分配、效益发挥、防止资产流失等方面的管理工作，县级相关行业主管部门协调指导好镇（街道）扶贫项目资产后继管理工作。

附件：1.嵩明县2021年第二批财政专项扶贫资金项目安排

2.嵩明县2021年财专项扶贫资金绩效目标表

3.嵩明县扶贫项目工程全面验收所需台账资料

嵩明县财政局               嵩明县扶贫办

2021年5月6日

嵩明县财政局办公室 2021年5月6日印

附件2:

附件3：嵩明县扶贫项目工程全面验收所需资

一、报县扶贫办资料：

（一）县资金下达文件

（二）镇（街道）政府（办事处）成立项目建设领导小组文件。

（三）村（居）委会向镇（街道）项目申请报告，包括：

1.项目所在村召开“三委会”会议，研究确定申报的扶贫项目会议记录情况。

2.村（居）委会对确定申报项目召开村（居）民代表会或党员会，对所申的扶贫项目建设向村（居）民代表或党员作说明并征求意见情况。

3.村（居）委会就确定申报项目建设规划内容、资金预算、资金来源等进行公示的照片。

（四）镇（街道）向县扶贫办项目申请报告，包括：

1.项目申请报告，镇（街道）统一向县扶贫办提出申请，并在申请报告加盖镇（街道）政府公章。

2.项目申报表（规划明细表）。

3.项目可行性报告或项目实施方案。

4.项目工程招、议标相关资料及会议记录（或会议纪要）。

5.施工单位资质证书。

6.项目工程承包合同或施工合同、施工廉政合同。

7.工程设计图纸（若有）及项目工程投资预算。

8.工程材料质量合格证、询价及采购价表。

（五）项目实施过程资料，包括：

1.施工记录、历次项目工程质量检查及资金使用情况（含村组及群众自筹资金）检查记录。

2.项目开工前、施工过程、项目建成后照片。

3.签订项目实施责任书。

4.相应强度的混泥土配合比及强度试压证明、钢筋出厂合格证。

5.群众自筹资金和投工投劳情况统计表（若有）。

6.现场测量资料及其他相关资料。

二、镇（街道）验收资料，包括：

镇政府初验资料，包括：

（一）项目验收签到表

（二）镇（街道）、村（居）委会与项目施工方结算表包括：

项目工程竣工结算表、结算报告、验收报告

（三）绩效评价报告

（四）项目工程移交清单

（五）验收报告必须有验收时间、验收结论、验收人签字等关键要素。

（六）到户项目补助花名册、银行一折通发放明细。

（七）以项目村（自然村）为单位的扶贫项目建设工作总结

（八）有关公告、公示资料（照片或照片复印件）

（九）解决贫困人口到户花名册、贫困群众廉政评议表

（十）工程建成后管理办法

（十一）扶贫项目工程验收申请