嵩明县林业和草原发展

“十四五”规划

嵩明县林业和草原局

云南庚优林业工程设计有限公司

二○二一年四月

嵩明县林业和草原发展“十四五”规划

编制工作领导小组

组    长：张  文  党组书记、局长

副  组长：李亚军  副局长

张云辉  副局长

主编人员：杨维杰、杨  斌、欧阳杨勇、陈庆冰、杨美凡、邵  瑞、马晓庆、张建昆、陈建峰

项 目 名 称：嵩明县林业和草原发展“十四五”规划

主 管 单 位：嵩明县林业和草原局

编 制 单 位：云南庚优林业工程设计有限公司

编制单位资质：林业调查规划设计资质证书号：丙25-099

项 目 负 责人：吴柏敏

编  制  人 员： 孙燕飞 寇顺光 邓本友 罗志敏 王良鹏

尚黎坤 左建杰 文振威 方桂苹 陈燕楠

前  言

根据《嵩明县人民政府办公室关于＜印发嵩明县经济和社会发展“十四五”规划编制工作方案＞的通知》（嵩政办通〔2019〕39号）有关要求，嵩明县林业和草原局成立了规划编制组，牵头组织局属各部门工作人员对林业草原高质量发展指标体系、改革发展政策、资源保护与科学经营、生态保护修复、林业草原生态安全预警、信息化建设、产业发展等重大政策措施，广泛听取基层林业草原部门的心声，了解广大林农和企业的愿望，完成了“十四五”发展思路、建设目标、主要任务、资金需求等课题的调研。

党的十九大报告指出：“加快生态文明体制改革，建设美丽中国”，为林业草原发展带来历史性机遇，同时也激励林业草原向着更加健康可持续的方向发展。林业草原是嵩明县生态文明建设的主要载体，是提升人居环境质量实现乡村振兴的重要途径，发展林产业是全县步入社会主义现代化征程的重要支撑和保障。

在此基础上，规划编制组紧紧围绕规划编制的指导思想，针对嵩明县林业草原发展现状和面临的机遇，结合《昆明市优化完善各县（市）区功能定位的报告》、县域经济条件、区位优势和资源特点，明确主要建设任务和目标的基础上，按规划编制基本原则和发展策略，于2020年8月30日提交嵩明县林业和草原局党组会议审定，形成了《规划（讨论稿）》，2020年10月20日嵩明县林业和草原局征求嵩明县相关部门意见后再召开会议审定，规划编制组根据相关意见和建议修改完善，于2021年4月，完成了《嵩明县林业和草原发展“十四五”规划（终稿）》。

在规划调研和编制过程中，规划编制组得到嵩明县林业和草原局各部门及各镇（街道）林业服务中心的大力支持，为本规划提供了大量的一手资料，并提出了很多宝贵的意见和建议，在此，特对本规划给予过帮助、关心和支持的单位和个人表示诚挚的感谢！

嵩明县林业和草原“十四五”

发展规划编制组

2021年4月

目  录

第一章  嵩明县概况	- 1 -

一、社会经济情况	- 1 -

二、自然资源情况	- 2 -

第二章  “十三五”林业发展回顾	- 4 -

一、“十三五”林业发展主要成效	- 4 -

二、“十三五”林业发展主要经验	- 15 -

三、存在主要困难和问题	- 16 -

第三章  “十四五”发展形势分析	- 18 -

一、林业草原发展面临的重大机遇	- 18 -

二、林业草原发展面对的重大挑战	- 19 -

第四章  “十四五”发展思路	- 22 -

一、指导思想	- 22 -

二、基本原则	- 22 -

三、发展战略	- 24 -

四、发展目标	- 26 -

第五章 “十四五”主要建设任务	- 29 -

一、最有力措施，狠抓林业草原资源保护管理	- 29 -

二、最高效手段，增加林业草原资源数量质量	- 48 -

三、最创新思路，推动林业草原产业全面发展	- 55 -

第六章 保障措施	- 61 -

一、组织保障	- 61 -

二、资金保障	- 61 -

三、技术保障	- 62 -

四、完善政策措施	- 64 -

- 第一章  嵩明县概况

- 一、社会经济情况

嵩明县位于云南省中部、昆明市东北部，距昆明43公里，距长水国际机场12公里，属昆明和长水机场“半小时经济圈”。现辖3镇2街道75个村（居）委会，446个自然村，全县国土总面积830.5平方公里，世居汉回苗彝等25个民族，全县户籍总人口32.89万人，常住人口约50万人。先后荣获国家级园林县城、国家级卫生县城、全省县域经济争先进位先进县等荣誉称号，特别是交通区位优势十分明显，贵昆铁路、沪昆高铁在此设站，渝昆高铁规划过境设站，杭瑞高速、渝昆高速在此交汇，嵩昆高速、小龙高速环抱县境，昆明绕城高速、机场北高速连接东西，213、320国道贯穿全境，长嵩大道、空港大道直通昆明长水国际机场，是昆明市委、市政府确定建设的宜居宜业新辅城和城市功能拓展区，是现代新昆明与滇中新区市区融合发展核心区，也是昆明市建设面向南亚东南亚辐射中心的重要组成部分。近年来，嵩明县深入实施“工业首位、项目兴县、产业强县”战略，做强新型工业、做特现代农业、做活第三产业。目前，已建成国家级嵩明杨林经济技术开发区和国家级现代农业科技示范园区以及省级职业教育基地，正在围绕昆明嘉丽泽高原体育运动小镇建设高标准打造国际生态旅游文化度假园区，借助发达的立体交通网络建设现代商贸物流园区。已形成一二三产业齐头并进、产城融合、文旅一体的发展新格局，成为云南省经济发展较快、区位立体交通最优、产业基础配套最全、生态环境保护较好、人才支撑度较高、投资政策较为优惠的区域之一，投资优势突出，发展前景广阔。

2019年，全县地区生产总值完成146.68亿元，增长6.3%；固定资产投资完成143.52亿元，增长10.1%，其中工业固定资产投资增长10.1%，房地产投资增长49.8%；地方一般公共预算收入完成12.12亿元，增长0.8%；社会消费品零售总额完成43.98亿元，增长14.6%；2019年度外贸进出口完成8687万美元，增长10.8%；城镇和农村常住居民人均可支配收入分别达4.3万元、1.6万元，分别增长7.8%、9.7%。

- 二、自然资源情况

嵩明县地处滇东高原西缘，地势西北高、东南低，为中低山与河槽盆地相间地形，形成四面环山的嵩明坝子，境内山脉主要有梁王山、药灵山、大五山、笔架山、象山等，境内最高海拔在西北部梁王山延伸的大尖山，海拔2840.0米，最低海拔为牛栏江镇的洼子村，海拔1770.5米，相对高差1069.5米。境内地跨南盘江和金沙江两大水系，地处牛栏江源头，牛栏江上游主要有果马河、普沙河、弥良河、对龙河、杨林河、匡郎河等八大支流，有中型水库3座，小一型水库13座，小二型水库48座，总库容9978.03立方米，分布坝子周围，是全县工农业生产和居民饮用水主要来源。

嵩明县属北亚热带季风气候类型，具有“夏无酷暑，冬无严寒，夏秋湿热，冬春干凉”的气候特征。气温年较差小，日较差大，年均温14℃，极端最低温度-6℃，≥10℃活动积温4163℃，无霜期222天，年均日照时数2072.9小时，年均降雨量998.6毫米，年均降雨为186天，雨季为5-10月，降雨量占全年的88.9%，11月到次年4月为旱季，降雨量占全年的11.1%。灾害性天气有低温和倒春寒、干旱、霜冻、洪涝、冰雹等。

嵩明县林地面积41630.1807公顷，占总面积的50.6%；森林面积36389.8105公顷，森林覆盖率44.22%，森林蓄积量达1634078立方米，四旁树株数864.554万株；草山草坡面积10.83万亩，退化面积达2万亩；湿地总面积1468.36公顷（河流湿地173.05公顷、湖泊湿地11.43公顷、沼泽湿地15.32公顷、人工湿地1268.56公顷），受保护湿地437.65公顷，湿地保护率为30%。

- 第二章  “十三五”林业发展回顾

“十三五”期间，在县委、县政府的坚强领导和上级林业草原部门的关心指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神特别是习近平总书记考察云南重要讲话精神，牢固树立和践行“绿水青山就是金山银山”的生态理念，紧紧围绕全县经济社会发展大局和中心工作，抓住重点，把握关键，狠抓落实，着力推进生态林业草原建设，各项工作有力、有序快速推进，较好完成了各项工作任务，实现了既定工作目标，为推动林业草原改革发展和生态文明建设作出了积极贡献。

- 一、“十三五”林业发展主要成效

（一）生态工程建设成效显著

“十三五”以来，通过退耕还林、人工造林、封山育林、全民义务植树、天然林保护二期及四旁绿化等营林工程的实施，全面完成了省、市、县下达的各项任务，累计完成四旁及义务植树419.21万株，高铁沿线面山绿化等各类营造林11500亩，石漠化综合治理50000亩，新一轮退耕还林3000亩，核桃提质增效14000亩，国家森林抚育25000亩，低效林改造1000亩，市级封山育林3000亩。森林生态效益补偿稳步推进，有效管护公益林347400亩（含集体公益林332300亩），制定了《嵩明县公益林森林生态效益补偿资金管理办法》和《嵩明县公益林管理办法》，修编完成省级生态公益林补偿实施方案，建立完善了公益林的基础数据库。通过林业生态建设工程的大力实施，全县林业生态建设态势良好，森林资源大幅增加，森林覆盖率提升至44.22%，森林蓄积量达1634078立方米，生态环境质量明显提升。重点林业生态项目建设情况分述如下：

1.岩溶地区石漠化综合治理工程：实施50000亩，其中封山育林45000亩（补植2730亩），人工造林5000亩。治理岩溶面积34平方公里，治理石漠化面积10平方公里。中央投资630万元，地方配套167万元。

2.天然林保护工程（二期）：完成年度森林管护任务。依据实施方案，加强管护体系建设，林业和草原局制定了《嵩明县天保工程二期森林管护及生态公益林管护实施方案》，下达管护任务36.72万亩,实际管护森林面积57.48万亩，其中：国有林3.49万亩，集体公益林33.23万亩，集体商品林20.76万亩。招聘专职护林员201人，签订管护合同，严格管理考核。年投入森林管护经费113万元。

3.退耕还林工程：实施新一轮退耕还林3000亩，涉及牛栏江镇、杨林镇，每亩补助1500元，按年度通过财政惠农政策“一折通”直接兑现到退耕农户。

4.核桃提质增效工程：完成核桃提质增效14000亩，通过整形修剪、品种改良、施肥、涂白、病虫害防治等措施提高核桃经

营效益。

5.低效林改造工程：嵩明县低效林改造任务4500亩，通过更替改造、补植补造等措施提高森林质量。

6.全民义务植树行动：累计完成四旁及义务植树421.31万株，每年以县级机关义务植树为起点，积极动员全县各级各部门采取多种形式，在村旁、路旁、水旁、宅旁开展义务植树活动，绿化美化环境。其中2016年完成89.9万株，2017年完成83.8万株，2018年完成82.11万株，2019年完成83.4万株，2020年完成82.1万株。

7.公益林区划界定：完成公益林区划落界工作，编制了《嵩明县省级公益林区划落界报告》。全县共界定生态公益林面积339140亩，其中省级公益林面积339140亩，占100%。按权属分：国有15244亩（长松园林场4649亩，方旺林场10595亩），集体323896亩。集体所有的公益林323896亩，其中嵩阳街道131882亩（含现嵩阳街道和杨桥街道），杨林镇54429亩，小街镇29606亩，牛栏江镇107979亩。在原338921亩基础上增加219亩，其中方旺林场增加163亩，长松园林场减少19亩，集体增加75亩，长松园林场公益林减少的原因是修建龙王庙水库占用。根据区划界定技术规程，有8479亩省级公益林在县界外由盘龙区管辖，由盘龙区区划上报成果：其中国家级公益林1592亩，省级公益林6887亩。

8.公益林生态效益补偿：全县公益林面积347400亩。对集体所有的公益林332300亩实施了生态效益补偿，其中集体省级公益林307600亩，集体市级公益林24700亩。完善生态公益林补偿制度。制定了《嵩明县公益林森林生态效益补偿资金管理办法》和《嵩明县公益林管理办法》。2016-2020年每亩每年补偿标准15元（其中每亩10元直接兑现林权所有者），补偿资金严格按使用管理规定，用于补偿林权所有者、护林员工资及项目管理工作。

（二）森林资源管护强力有效

1.严格资源林政管理

（1）严格执行林地红线管理制度。严格依据林地保护利用规划，实行林地差别化管理，切实维护规划的严肃性和权威性。林业部门严格执行林地管理的法律法规，对各种建设工程征、占用林地进行严格的审核申报制度，严禁未批先占、不批就占或超范围占用。坚决制止毁林开垦和乱占林地的行为，严格查处各类乱占林地和毁林开垦的违法行为。共办理征占用（含临时）林地33宗，共计征占用林地2258.276亩。做好林地保护利用宣传工作，对涉林工程项目使用林地进行提前介入，确实改变管理水平不高和基础设施、手段落后的状况，适应新形势下的资源林政管理工作需要，确保我县森林资源依法有序利用。依法加强林地保护管理。坚持把林地放在与耕地同等重要的位置，实施严格的保护管理制度。必须结合实际，按林地保护利用规划，按照分类保护、分区管理的原则，实施林地用途管制。严格依法审核审批各项建设工程征占用林地，严禁越权审批和化整为零报批。加强工程建设征用占用林地全过程的监管与服务，对征用占用林地选址情况、用地规模实行预先论证，确保工程建设不占或少占林地；加强征用、占用林地实际使用情况的检查，加大对违法使用林地的查处力度。

（2）实行森林资源管理目标责任制。将保护发展森林资源目标纳入全县各级政府工作综合考核范围，全面加强对嵩明县森林资源管理工作的领导，切实做好森林资源林政管理工作。

（3）强化林木采伐管理和涉林案件查处。坚持采伐限额管理制度和采伐审批制度，依法管理森林限额采伐，森林资源消耗得到有效控制，使森林限额采伐管理工作逐步实现法制化、制度化和规范化。共办理林木采伐540份，发证蓄积40025.71万立方米，实际采伐蓄积39003.15万立方米，完成并上报了“十四五”期间森林年采伐编限；完成林地变更外业调查。立案查处林业行政案件90起，收缴罚款54.22017万元。严格森林采伐限额管理。严格实行森林采伐限额制度，保障林农的权益，严把林木采伐“源头”关，坚持凭证采伐制度，坚决杜绝超限额、超计划和无证采伐林木。坚持木材凭证运输制度，充分发挥木材检查站、林政稽查队的作用，依法加强对木材运输的监督检查，杜绝非法木材进入市场流通。依法强化木材经营加工的监督管理，科学制定发展规划，合理布局木材经营加工，规范市场秩序，加强服务引导，坚决打击非法木材流通的行为，为合法经营加工创造良好环境。

（4）森林资源管理“一张图”数据更新有序开展。落实责任，认真开展森林督查和森林资源管理“一张图”年度更新工作，成立专项工作机构，制定工作方案，明确分工、落实责任，认真开展森林督查和森林资源管理“一张图”年度更新工作。通过一套遥感数据、一次判读区划、一次验证核实、一次现地复核，开展森林督查，及时发现违法破坏森林资源行为，做好森林资源管理“一张图”与第三次国土调查成果对接，将核实的森林资源现状及变化情况更新到森林资源管理“一张图”。

2.严厉查办涉林违法案件。

（1）依法查处各类涉林案件。执法林业各类立案件共353件，破获342件。其中刑事案件立案48件，行政案件立案294件，涉及非法占用农用地案、擅自改变林地用途、擅自开垦林地、毁坏林木案、野生动物案件、滥伐林木案等案件，切实有效的保护了森林资源。

（2）认真组织开展了打击破坏野生动物资源违法犯罪专项行动及“绿卫”专项行动。坚决打击各类涉林违法犯罪活动，切实保护森林和野生动植物资源安全，确保林区治安秩序稳定。救助国家Ⅱ级保护动物猫头鹰2只，三有野生动黄鼠狼1只，夜莺2只，池鹭2只，蛇菜花蛇48余条。收缴野生鸟83只（含10只死体），其中：国家Ⅰ级保护动物1只，国家Ⅱ级保护动物2只，三有保护动物80只,收缴猎具104副，处罚违法犯罪人员共98人。

3.抓实森林防灭火措施。

“十三五”期间，嵩明县林业和草原局高度重视森林防火工作，逐年增加资金投入，建立健全工作机制，加强森林消防队伍建设，加大森林防火宣传力度，规范依法治火行为。完善群防群治措施，全面提高森林防火综合能力，森林防火取得了长足的进步。未发生重特大森林火灾。

（1）森林防灭火管理机制不断完善。加强组织领导，落实行政首长负责制，层层签订目标责任书。各级签订《森林防火目标责任状》48745份；强化督查检查，各级各部门成立森林防火督查组14支49人，各级均严格实行24小时值班制，严查森林防火责任制落实、野外火源管理、防火检查点、巡山护林员在岗就位情况，确保林区每一座山、每一块地、每一个入山路口、每一个村、每一个居民小组都有明确的责任单位及责任人；完善应急预案，提高扑火人员扑火能力，确保科学有效组织扑火工作，专业扑火队每周按照训练计划认真组织开展应急预案的培训和演练，提高了处置森林火灾的能力，实现在紧急情况下能够整体联动、迅速响应。

（2）森林防灭火资金人员落实到位。投入森林防火经费1263.59万元，其中：省级拨入3.1万元，滇中新区拨入13.9万元，县财政投入678.87万元，各镇（街道）园区共投入资金352.72万元，天然林保护投入资金215万元。防灭火期护林员达615人，达到了每一百公顷2.1个护林员，所有护林员、检查点人员都着巡护马甲、持证上岗，每天对入山人员、车辆，进行实名登记。成立森林防灭火督查组14支49人，常年专业扑火队3支共85人，半专业扑火队17支280人、义务扑火队63支1640人，70支2601人的义务扑火队伍，组织实战演练10次。

（3）森林防灭火基础建设不断加强。在主要入山路口新建9块永久性森林防火宣传碑，统一标识东村、西山、法界寺重点林区5个堵卡点，完成专业扑火队厨房、物资仓库改造建设，防火通道、隔离带新增126公里，，实现阻隔系统网格化，全面提升了快速、高效防扑火的能力。

（4）森林防灭火宣传教育成果显著。森林防灭火宣传扎实开展，通过各种形式的宣传，努力营造全社会共同参与、共同关注的良好氛围，印发户主通知书26.6万份。宣传纸杯46.46万个，书写宣传标语8271条，出动宣传车辆1930台次，粘贴、刷写标语8330条、出动宣传车980台次、全县广电、大屏，75个村电子显示屏宣传1030次、发森林防火短信5532条，气象局发送手机短信171余万条，开展森林防火课时991课、挂五彩旗2815面。刷新永久性、临时性和半永久性宣传碑（牌）8786块进行广电宣传1030次，利用森林消防志愿者走上街头宣传森林防火17次，下发（《云南省人民政府森林防火通告》《昆明市人民政府森林防火工作通告》《昆明市人民政府关于加强森林防火通告》、《嵩明县人民政府封山通告》）通告3808份，五彩旗发放900套，利用新闻媒体宣传森林防火1598场。县气象局发送手机短信171余万条，森林防火指挥部发送短信32803条，传单130000份，挂历3000份，环保手袋20000个。对全县75个村委会，利用电子大屏进行森林防火宣传1030次，出动宣传车2309（台）次。在中小学校开展森林防火宣传教育活动，共上防火课1419课时，普及率达100%，订购《森林防火、扑火安全手册》4000本，开展发放宣讲，发放《扑救培训教材》110本，利用入城口、兰茂广场电子大屏、嵩明电视台新闻媒体广泛宣传森林防火，利用“四下乡”文艺演出89场次。利用政务网、微信群、农信通、手机短信平台发送森林防火宣传短信811189条，森林防火巡山堵卡护林员共565人，共设69个24小时防火检查点，26个临时检查点，对除交通主干道之外的绝大多数入山小道设置防火检查卡点，指挥部统一制作标志醒目的火种收缴箱400个，固定检查站5个，瞭望塔1座，新增应急指挥车1辆。

（三）林业产业持续发展

充分发挥森林资源优势，加大对林下经济、特色经济林、木（竹）材加工等产业发展的支持力度。“林下中药材试验示范性种植2500亩，其中三七100亩、云木香1500亩、当归600亩、重楼300亩，成立林下种养殖专业合作社3个。木（竹）材加工产业初具规模，持有云南省木材经营加工许可证的企业共有109家，其中木材加工企业105家，木材经营企业4家。全县从事苗木培育苗圃151个，共育苗木面积923.2亩，共育苗木422万株，其中：华山松容器苗98万株、旱冬瓜容器苗万46万株、柳杉容器苗22万株、城镇绿化苗木256万株。

（四）改革创新不断深化

1.全面完成林业草原机构改革。按照县委、县政府的统一部署和机构改革有关要求，嵩明县林业和草原局组建完成，内设办公室、林业草原资源管理科、审批与法规科、生态保护修复科、林业草原改革与产业发展科5个科室，下属嵩明县林权流转服务中心、嵩明县林业技术推广站、嵩明县林业有害生物防治检疫站、长松园林场4个直属事业单位，在原县质监局办公楼实行独立集中办公，核定行政编制8名，设局长1名（正科级），副局长2名（副科级）；共有在职职工40人，其中：公务员9人，机关工勤1人，事业人员30人。明确了嵩明县林业和草原局是县政府工作部门，为正科级，由嵩明县自然资源局统一领导和管理。

2.有序推进集体林权制度改革。

自集体林权制度改革以来，在县委、县政府的正确领导下，积极响应中央“还林于民”的号召，加强领导，全面推动。明晰产权、承包到户的集体林权主体改革已完成。完成集体林确权面积515062.9亩，确权率为98. 62%，均山到户面积87007.99亩，均山到户率98.2%；完成商品林确权到户面积85441.84亩，确权到户率为98.62%；发放林权证6871本，7402宗，面积515062.9亩，发放股权证35399本，35399户，发证率为100%。

现有省市级龙头企业8家，林业产值3524.84万元，其中：云南惠友农业科技发展有限责任公司，林下种植中药材2000余亩，满天红生态园艺有限公司种植优质红梨1000余亩，比较具有代表性。还有部分初具规模的种养殖企业，例如杨林昆明奥力联盟农业开发有限公司油橄榄种植基地360亩。办理林权抵押贷款5起，抵押面积1925.3亩，贷款金额2600多万元。

3.全力推进国有长松园林场改革。全面完成国有长松园林场改革，合理界定了国有林场属性，做到林场公益性质明确到位，事业编制落实到位，相应人员经费和机构经费全部纳入县级财政预算，职工全部参加基本养老、基本医疗保险及工伤、生育保险，落实了林场职工乡镇补贴，累计投入30万元资金建设林场场部供水管线及硬化道路，加强了国有林场森林资源保护培育，森林蓄积量逐步增加，林场总蓄积量达43670立方米，森林病虫害发生率控制在4.5‰以下，森林火灾受害率控制在1%以下。

（五）生态文化建设稳步推进

以提升“国家森林城市”为契机，生态文化基础设施建设得到加强，开展了内容丰富、形式多样的生态文化活动，吸引全民参与，建成了以城市公园等为依托的生态文明教育示范基地，充分挖掘整合自然生态资源，突显生态休闲与文化休闲的双重特色，打好“绿色生态”与“宜居休闲”牌，大力发展文化旅游产业。创新宣传方式，将电视、广播等传统传媒和互联网、手机短信、微信等新兴媒体相结合开展生态文化宣传，在城市和乡村设立宣传栏、标志牌等，生态文明宣传基本覆盖了城市和乡村。

- 生态补偿脱贫落实到位

1.大力宣传生态补偿政策。结合森林草原防灭火、退耕还林、森林生态补偿等进村、进林区、进校园进行宣传，通过微信、短信等媒介高频度向贫困户推送生态补偿政策解读，制作生态补偿政策清单，发放到每一户贫困户家中，切实提高贫困群众政策知晓率。

2.实施生态补偿脱贫政策。生态扶贫补偿脱贫攻坚工作紧紧围绕“巩固脱贫成果”这一主线，建立完成生态补偿机制，兑现了生态补偿资金319137.45元，涉及农户586户，2300人；兑现了退耕还林补偿资金145328.75元，涉及农户229户，831人；补偿机制优先覆盖区域内建档立卡贫困户，聘用建档立卡户７人为森林管护人员，资金56000元；扩大生态护林员选聘规模，聘用12人为季节性护林员，资金48000元。

- 二、“十三五”林业发展主要经验

（一）强化组织领导，扎实落实责任

“十三五”期间，县委、政府高度重视林业工作，深入落实科学发展观，狠抓生态文明建设，切实加强对嵩明县生态文明建设工作的领导。对退耕还林工程、公益林生态效益补偿工作、森林防火、有害生物防治等工作实行目标责任制，坚持主要领导亲自抓，分管领导具体抓，林业部门具体实施，相关部门密切配合的工作机制，实现对林业建设工作的齐抓共管，确保各项林业工作顺利开展。

（二）严格资金管理，确保专款专用

加强对各林业项目资金的严格管理，财政部门坚持做到专户专账管理，严格审查各项工程进度，按工程进度实行拨款，预留工程质量保证金，严格执行资金、进度月报制，真正做到专款专用，无任何资金截留或留作他用现象，为各项林业工作的开展提供有力的资金保障。

（三）加强宣传力度，提高群众意识

采取多样形式，积极宣传林业政策、法律法规。抓住县、镇（街道）赶集日和“12.4”国家宪法日、“3.12”植树节、“爱鸟周”等宣传日，充分采用广播、电视、发放宣传单等多种途径，加大宣传力度。同时深入到群众中做广泛的宣传动员，切实提高群众对林业政策、法律法规的认识，为各项林业工作的开展做好舆论宣传。

（四）坚持依法治林，保障林业发展

坚持依法治林，以国家林业法律法规为依据，按《云南省林地管理条例》、《云南省森林防火条例》、《云南省林木种苗管理条例》、《云南省地方公益林管理办法》等，认真开展各项林业工作，并结合实际情况，进一步加强林业立法，制定了《嵩明县公益林森林生态效益补偿资金管理办法》和《嵩明县公益林管理办法》等，依法开展林业工作。

- 三、存在主要困难和问题

（一）林业资金预算投入不足

虽然中央、省、市进一步加强对林业的扶持力度，但项目资金配套少，投入远远不能适应林业发展需求。项目资金主要依靠中央预算内资金和地方财政补助，融资渠道单一，林业生态建设工程资金短缺，后续经费保障不足。

再者，嵩明县有332300亩集体公益林，占全嵩明县林地面积的53.21%，全部纳入森林生态效益补偿，由于当前的森林生态效益补偿标准较低，群众收益少，积极性不高，严重制约生态建设的发展。森林防灭火资金投入同样不足，基础设施和专业队伍建设发展缓慢，尤其是防、扑火系统环节薄弱，并且行政结合部战线长，交界火情多，联防工作有待加强，还不能适应新时期森林防火工作的需要。

（二）林业科技推广能力薄弱

嵩明县林业科技推广体系不够完善，经费不充足，技术人员素质不高，林业科技贡献率，成果转换率较低，试验示范基地的示范作用不大，科技支撑能力较弱。

（三）林业产业发展效益不高

嵩明县林产业虽然发展迅速，但林业产业化程度较低，缺乏支撑产业发展的精深加工龙头企业，现有加工企业以粗放加工为主，产品单一，产业链短，产品附加值低，缺乏市场竞争力。林下经济虽已初具规模，但经营管理水平低，经济效益不高，且缺乏林下经济发展的具体实施办法和操作规程，不利于林下经济产业的健康发展。

- 第三章  “十四五”发展形势分析

- 一、林业草原发展面临的重大机遇

（一）借势新发展阶段重要机遇

“十四五”时期是我国全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标之后，乘势而上开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的第一个五年，我国将进入新发展阶段。党中央将生态文明建设纳入“五位一体”总体布局，“加快生态文明体制改革，建设美丽中国”，被提升到人类命运共同体理念的高度，提升为“千年大计”，纳入国家现代化目标之中。发展和保护好林业草原资源是践行习近平生态文明思想的有力举措，是建设美丽中国的有力支撑，林业草原工作将迎来新的历史发展机遇。

（二）借力国家战略重要机遇

随着国家“一带一路”和长江经济带绿色发展战略深入纵深推进，修复治理生态环境，维护生态功能和格局稳定，确保生态安全，是区域经济社会发展的根本和核心，优化生态环境、解决生态问题，更成为让人民群众生活得更加幸福、更有尊严和为人民谋福祉的实实在在行动，发展和保护好林业和草原资源是推进长江经济带上游绿色发展的要中之要，地处长江上游的嵩明要借力长江经济带绿色发展乘势而上，抓住国家战略聚力带来的重大机遇，引资金、引技术、引人才，不断提升林业草原经营管理水平，加快林业草原基础设施建设，实现林业草原现代化发展。

（三）聚力区域定位特点重要机遇

习近平总书记在考察云南重要讲话中，希望云南主动服务和融入国家发展战略，闯出一条跨越式发展的路子来，努力成为我国民族团结进步示范区、生态文明建设排头兵、面向南亚东南亚辐射中心，谱写好中国梦的云南篇章。嵩明县地处滇中经济圈、滇中新区东部核心区、城市功能拓展区，重点发展高端休闲旅游和医疗康体等生态产业和支持具有优势的农产品深加工产业契合产城融合区定位，“十四五”期间要采取最有力的举措保护好嵩明的森林草原湿地等优势生态资源，采取有效的手段实现林业草原湿地资源数量和质量的提升，为发展高端休闲旅游和医疗康体等生态产业奠定坚实的基础，为昆明区域性国际中心城市高质量发展贡献力量。同时，依托优势生态资源，大力发展涉林产业经济，扩大优质生态产品供给，延伸优质生态产品深加工产业链，持续推进林业草原产业全面发展，繁荣林业草原文化体系，努力将嵩明绿水青山转化为金山银山，实现生态效益和经济效益双提升。

- 二、林业草原发展面对的重大挑战

（一）有效实现创新发展的挑战

“十四五”时期，是我国“两个一百年”奋斗目标的历史交汇期，也是开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一个五年规划，是建设美丽云南和生态文明排头兵的关键阶段，核心问题是实现生态保护和高质量发展，以及推进林草融合、治理体系和治理能力的现代化建设，守好生态环境生命线。就嵩明林业草原系统而言，职工队伍平均年龄偏大，知识更新慢，专业人员数量少，如何真正实现创新技术，服务创新形成的核心竞争力，将是嵩明未来林业草原建设中的重大挑战。

（二）科学构建四大体系的挑战

实施重点林业草原生态建设工程，促进提质增效，加强林业草原文化载体建设，推进一批重点林业草原文化建设工程，扩大传统林业草原生态产品和旅游市场规模，大幅提高林业草原生态产品的商品化水平，加强生态文明考核评价制度建设，健全基础管理制度，建立林业草原资源有偿使用制度和生态补偿制度，探索建立市场化机制，促进资源节约和生态环境保护。科学构建生态安全体系、文化体系、价值实现体系、文明制度体系等林业草原生态四大体系，是嵩明县林业草原可持续发展面临的重大挑战。

（三）全面提升生态功能的挑战

林业草原是生态文明建设的核心区域，是生物多样性保护和生态安全屏障的重要组成部分，高质量发展林业草原、一体化保护修复山水林田湖草、提升林草生态服务功能、提质增效涉林产业、创新资源保护管理以及城市建设的生态需求，已经成为全县经济社会与生态环境协调发展刻不容缓的重大课题。

（四）充分释放发展活力的挑战

现阶段林业草原整体经济发展水平滞后，涉林产业与其自有的天然禀赋等方面较其它产业发展之间还存在较大差距。林业草原保障支撑不足，涉林产业发育水平不高、发展空间受限、发展成本上升过快，林业草原科技支撑短板明显，需要持续推进林业草原改革，积极开展林权抵押流转服务和草原承包经营等，全力推进林业草原资源管理体制改革，以趋适应改革发展的新形势、新要求，有效整合行政资源、市场资源和社会资源，在更高层面推进体制机制创新，逐步消除影响林业草原发展的深层次矛盾，进一步增强涉林产业发展活力。

# 第四章  “十四五”发展思路

- 一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神，特别是习近平生态文明思想及考察云南重要讲话精神，积极践行“绿水青山就是金山银山”生态理念。全面落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，坚持人与自然和谐发展，以山水林田湖草生态保护和高质量发展为主线，牢固树立林草融合发展的理念，大力推进自然保护地建设和林草现代化治理体系制度建设。科学布局和组织实施生态系统保护和修复工程、森林质量提升工程，着力提高生态系统的自我修复能力和森林质量。全面扩大优质生态产品和林产品的供给，持续推进涉林产业供给侧结构性改革，不断加强发展质量，健全产业体系，繁荣林业草原生态文化体系，以科技为支撑，以依法治林为保障，主动融入昆明城市功能拓展区，全力建设产城融合示范区，为建设宜居宜业新城、推动昆明区域性国际中心城市高质量发展、争创生态文明排头兵、筑牢西南生态安全屏障奠定坚实的基础。

- 二、基本原则

（一）统筹兼顾，突出重点

按照山水林田湖草共同体综合治理发展理念，统筹兼顾，整体施策，多策并举，妥善处理保护和发展、整体和重点、当前和长远的关系，树立质量导向、效益导向，实现数量扩张向质量提升转变。促进人与自然和谐共生，不断满足人民群众日益增长的对优美生态环境、优质林产品的需要。

（二）保护优先，科学恢复

保护节约优先，自然修复为主。遵循自然生态系统演替规律，坚持自然恢复与人工修复相结合，充分发挥大自然的自我修复能力，避免人类对生态系统的过多干预。继续实施林业草原生态建设各项工程，进一步巩固提升“国家森林城市”创建成果，推进嵩明生态、经济、文化的协调发展。

（三）整合资源，优化发展

因地制宜、合理布局、分区施策、积极挖掘、拓展新的资源优势，突出生态建设的重点区域和产业发展中的特色产业。转变林业草原发展方式，充分依托资源优势，大力培育林业草原产业，努力把资源优势转化为经济优势，促进农民增收和区域经济发展，实现经济、生态和社会效益的协调统一。

（四）科技兴林（草）、依法治林（草）

强化科技支撑体系建设，加大林业草原科技投入，围绕生态建设和产业发展面临的难题，提高全县林业草原科技整体水平和支撑保障能力。坚持依法治林（草），健全依法决策机制，建立重大决策终身责任追究制度及责任倒查机制。依托健全的林业草原行政执法体系和较强的行政执法能力，将林业保护执法体系与草原保护执法体系进行有机融合，构建全新的林业草原综合行政执法体系，从而推动林业草原部门依法治林（草），实现治理体系和治理能力现代化、法治化。

（五）改革创新、完善机制

坚持政府引导、部门推动、全民参与，充分发挥资源在市场配置中的决定性作用，积极释放政策红利，拓宽投融资渠道，创新多元化投入和建管模式，鼓励和调动全社会力量积极参与林业草原的改革和发展，完善生态保护补偿机制，提高全民生态保护意识，共同推进林业草原可持续发展的长效机制。

- 三、发展战略

（一）坚持创新、协调、绿色、开放、共享的战略

创新是引领发展的第一动力。发展创新动力决定发展速度、效能、可持续性。坚定不移地推进林业和草原的融合发展，解决发展的动力问题，实现经济可持续发展。协调发展手段、是发展目标、是评价发展的标准和尺度。在发展思路上一方面着力破解难题、补齐短板，一方面考虑巩固和厚植原有优势，两方面相辅相成、相得益彰，通过补齐短板挖掘发展潜力、增强发展后劲，实现林业和草原的高水平发展。人类发展活动尊重自然、顺应自然、保护自然，解决好人与自然和谐共生问题。坚持节约资源和保护环境的基本国策，推动形成绿色发展方式和生活方式，协同推进人民富裕、国家强盛、中国美丽。坚持对外开放，充分运用先进的科学技术成果和有益管理经验，推动林业和草原产业结构优化升级，有效支撑生态林草、民生林草发展。坚持以人民为中心的共享发展理念，全体人民在共建共享发展中有更多获得感，增强发展动力，增进人民团结，朝着共同富裕方向稳步前进。

（二）坚持生态保护和修复的战略

实施天然林修复工程，扩大森林草原湿地面积，提高林分质量，实现森林面积、森林蓄积的“双增长”，实施退耕还林（草）工程、石漠化综合治理工程、低效林改造工程，实施沿水、沿村、沿路、面山等重点区域生态修复工程。加强保护区能力建设，推进湿地保护，强化地区生物多样性保护。加强对生态公益林保护和管理，落实生态效益补偿，通过人工促进天然更新、封山育林、森林抚育等措施，提高林分质量，增强林业草原生态防护功能。

（三）坚持涉林产业健康稳定发展的战略

按照“提升一产、壮大二产、打造三产”的发展思路，重点发展观赏苗木、核桃产业、林下经济和森林旅游四大产业，同时，抓住社会经济发展的新形势和战略机遇，充分利用嵩明县独特的优势，积极发展林业现代服务业。大力发展都市休闲林业，实现由“砍伐森林树木”向“利用森林环境”的转变；加快林业加工企业发展，努力培育带动性强的龙头企业。

（四）坚持城乡绿化一体化发展的战略

坚持城乡一体化发展，加大城乡绿化美化力度，建设布局合理、生物多样性丰富、景观优美、特色鲜明、功能完善的近自然的城乡绿化系统。继续巩固森林县城建设，全力推进森林乡村建设，建设富有地方特色的美丽乡村。实行山、水、河、田、路、城镇、村庄绿化统筹协调、统一规划，形成公路绿化带连接镇（街道），农田、河堤防护林带连接村庄，面山绿化带连接城市，城市绿化点、线、面连贯，有效增加城乡森林面积、质量和生物多样性、景观优美度，构建“城镇森林化、道路林荫化、镇（街道）园林化、村庄林果化”的城乡良好生态格局。

（五）坚持繁荣林业草原生态文化的战略

大力弘扬林业草原生态文化，倡导人与自然和谐相处的生态文明理念。注重林业草原文化载体建设、推进一批重点林业草原文化建设工程，建成林业草原生态文化教育基地。建立一套适合嵩明实际的生态评价指标考核体系，营造公众关注林业、关注生态的氛围。以机关、企事业单位、学校等为基础，构建全方位、多层次的林业草原生态文化传播体系。充分挖掘古树名木的生态文化价值，强化古树名木保护、复壮与养护管理工作，提高生态遗产管理水平，使之成为提升城市品位的重要自然遗产、活的文物；大力发展林业草原文化，突出打造好一批林业草原文化品牌，为建设繁荣的林业草原生态文化体系打下良好基础。

- 四、发展目标

采取最有力的管护措施，确保现状森林草原湿地面积不减少，实施退耕还林还草、石漠化综合治理、石漠化林地修复治理、沿水护堤生态廊道建设、村庄绿化美化等营造林工程，全力增加林地草原湿地面积，切实将嵩明“绿水青山”做大，构筑嵩明山清水秀的生态空间。持续深化“森林草原湿地资源管理体制”改革，释放产业发展活力，依托山清水秀生态空间，探索发展高端休闲旅游和医疗康体等涉林涉草涉湿生态产业，实现生态效益和经济效益的统一，不断将嵩明“金山银山”做强。力争“十四五”末全县森林覆盖率达到45%以上，森林总蓄积量达到1896658立方米，森林火灾受害率控制在0.8‰以下，有害生物成灾率控制在3.5‰以下，自然湿地保护率达100%。

| 嵩明县“十四五”林业和草原发展指标 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 指标 | 2020年现状 | 2025年目标 | 属性 |
| 1 | 林地保有量（公顷） | 41630.1807 | 47938.9500 | 约束性 |
| 2 | 森林保有量（公顷） | 36389.8105 | 37031.6932 | 约束性 |
| 3 | 森林覆盖率（%） | 44.22 | 45.00 | 预期性 |
| 4 | 森林蓄积量（立方米） | 1634078 | 1896658 | 预期性 |
| 5 | 自然保护区面积（公顷） | 0 | 5060.63 | 预期性 |
| 6 | 自然湿地保有量（公顷） | 1846.36 | 1846.36 | 预期性 |
| 7 | 自然湿地保护率（%） | 30 | 100 | 预期性 |
| 8 | 森林公园数量（个） | 1 | 2 | 预期性 |
| 9 | 有害生物成灾率(‰) | 4 | 3.5 | 预期性 |
| 10 | 无公害防治率（%） | 85 | 95 | 预期性 |
| 11 | 灾害测报准确率（%） | 90 | 95 | 预期性 |
| 12 | 林木绿化率（%） | 44.92 | 46.3 | 预期性 |
| 13 | 林业总产值（万元） | 1214 | 1841 | 预期性 |
| 14 | 省级森林乡村 | 10 | 15 | 预期性 |

# 第五章 “十四五”主要建设任务

- 一、最有力措施，狠抓林业草原资源保护管理

随着经济的快速发展，生态环境问题凸显，人们对美好生态环境的需要不断增长，保护好环境已成为全民共识，支持可持续的经济发展，建设人与自然和谐的命运共同体，是林业和草原在新时代的新使命。

- 完善制度，健全林业草原治理体系

全面推行林长制改革，设立县、乡、村三级林长，建立网格化的闭环工作机制，加快构建党政同责、属地负责、部门协同、源头治理、全域覆盖的森林草原资源保护发展责任体系。依托林长制，凝聚各方力量，切实解决林草事业发展中的困难问题，深化林草领域改革，加强生态保护、生态修复、灾害防控，推动林草事业高质量发展；健全完善林长会议、信息公开、部门协作、工作督查、考核评价等系列制度，细化工作目标，完善工作机制，出台管用政策。

- 严格执法，守住林业草原资源底线

建立林业草原资源监测体系，强化执法监督，加大案件查处力度，增加和提升林业草原资源总量和质量。协调理顺关系，有效整合行政执法力量和执法职能，充实林业草原行政执法机构，建立林业草原执法机构查处行政案件、公安机关查处刑事司法案件和相互协作配合的林业草原执法格局。力争“十四五”林业草原执法队伍建设进一步强化，建成一支县级专业执法人员5人、每个镇（街道）2人的执法队伍。

（三）依法审批，拉起林业草原生态红线

严格落实林地保护利用规划，执行林地定额管理和用途管制，科学分配和统筹使用林地定额，优先保障国家和省级重点建设项目、基础设施项目和民生发展项目，从严控制经营性项目占用林地。严格执行“十四五”森林限额采伐管理制度，严厉查处辖区内无证采伐林木和乱砍滥伐林木等破坏森林草原资源的违法行为，筑牢林业草原生态红线，确保林业草原资源消长平衡。扎实做好森林督查、林地年度变更、林业草原湿地资源监测工作。做好法治宣传教育，不断提升依法治理工作水平，有序推进以《森林法》、《草原法》、《野生动物保护法》、《森林法实施条例》等涉林法律法规学习宣传为核心的“八五”普法工作，组织培训学习10期、普法宣传20期。

（四）补齐短板，筑牢林业草原火灾防线

加强森林草原防灭火预警监测、宣教能力、森林消防基础设施和装备建设，全面提高森林草原防灭火装备水平，改善森林草原防灭火基础设施条件，增强森林草原防灭火预警、监测、应急处置和扑救能力，实现森林草原火灾防控现代化、指挥一体化、管理规范化、扑火队伍专业化、扑救工作科学化、防火设施标准化，减少重大森林草原火灾的发生，森林草原火灾受害率控制在0.8‰以下，确保不发生特大森林草原火灾和重大人员伤亡事故。

1.防灭火阻隔系统建设。规划建设隔离带146公里，阻隔系统密度达2.6米/公顷，其中防火通道121公里、生土带17公里、生物防火带8公里。

2.防灭火应急通信与指挥系统建设。全面提升应急通信保障能力，短波通信网及常规设备配备到镇（街道），规划增加车载台、手持对讲机、基地台、太阳能供电设备、发电机等设备；完成基础通信指挥网络升级改造与更新，林区通讯覆盖率达90%以上，重点治理区达95%以上，应急通信平均覆盖率达95%以上，运用移动通信完善护林员定位管理系统，通信覆盖率达100%。

3.火险预警监测系统建设。火险预警：逐步实现火险预警设施全覆盖，预警设备向各镇（街道）延伸，规划建设火险要素监测站10个，可燃物因子采集站10个，监测站配置计算机等必要的设备。预警监测：购置视频监控系统、高倍望远镜等设备，实现瞭望监测率95%以上。巡护设备：添置定位仪、望远镜等巡护设备，持续加强森林草原防灭火巡护能力。

4.防灭火装备及基础设施建设。大型扑火机具装备到县，中小型扑火机具普及到镇（街道）、村，不断提高扑火救灾装备能力。大型扑火机具：购置防火指挥车7辆、运兵车14辆。中小型扑火机具：购置灭火水枪、风力灭火机、动力喷水灭火机、高压细水雾机、油锯、点火器、灭火拖把、砍刀、消防铲、割灌机、阻燃服、作训服、帐篷、睡袋等中小型扑火机具。

5.防灭火保障系统建设。防灭火队伍能力建设系统：实现县、镇（街道）、林场消防专业队伍全覆盖，建成专业扑火队营房、仓库、食堂、指挥室一体化综合指挥中心；加大队伍训练强度，训练水平、快速反应能力和火灾扑救能力显著提高。完善防灭火宣教系统：加大宣传设施设备投入，不断创新宣传方式方法和途径，森林草原防灭火宣传工作成为党委、政府和林草部门的常态化工作。

|  |  |  | 单位：套、亩、辆、公里、万元、平方米 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 主要内容 | 总投资 | 实施年度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021年 | 投资 | 2022年 | 投资 | 2023年 | 投资 | 2024年 | 投资 | 2025年 | 投资 |
| 防灭火通道与阻隔系统建设 |  | 534 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防火公路（通道） | 121公里 | 484 | 25 | 100 | 25 | 100 | 25 | 100 | 25 | 100 | 21 | 84 |
| 生土带 | 17公里 | 34 | 5 | 10 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 |
| 生物防火带 | 8公里 | 16 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 防灭火应急通信与指挥系统建设 | 短波通信网及常规设备需配备到镇（街道），配置车载台、手持对讲机、卫星电话、基地台等移动设备，太阳能供电设备、发电机等应急设备。 | 100 | 1 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 火险预警监测系统建设 |  | 240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 森林防火瞭望台 | 建成森林防火瞭望台2座 | 120 | 1 | 60 | 1 | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 火险要素监测站 | 建成火险要素监测站10个 | 50 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 |
| 可燃物因子采集站 | 建成可燃物因子采集站10个 | 50 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 |
| 森林防火巡护设备 | 购置空中侦察无人机、定位仪、望远镜等设备1套 | 20 | 1 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防灭火装备以及灭火基础设施 |  | 540 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中小型扑火机具 | 购置灭火水枪、风力灭火机、动力喷水灭火机、高压细水雾机等灭火设备，油锯、点火器、砍刀、消防铲、割灌机等清理林木工具，阻燃服、帐篷、睡袋等消防物资5批 | 50 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 |
| 大型扑火机具 | 购置防火指挥车7辆、运兵车14辆 | 490 | 21 | 490 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防灭火保障系统建设 |  | 360.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防火检查站建设 | 建成防火检查站10个 | 70 | 2 | 14 | 2 | 14 | 2 | 14 | 2 | 14 | 2 | 14 |
| 建设消防水窖 | 建成消防水窖276个 | 165.6 | 92 | 55.2 | 92 | 55.2 | 92 | 55.2 |  |  |  |  |
| 防火管护房 | 建成防火管护房15个，建筑面积450平方米 | 105 | 5 | 35 | 5 | 35 | 5 | 35 |  |  |  |  |
| 永久宣传碑 | 建设20个永久宣传碑 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |

（四）精心组织，实施天然森林保护工程

制定并组织实施《嵩明县天然林保护修复制度实施方案》，结合公益林区划界定及修编成果，编制《嵩明县省级公益林森林生态效益补偿实施方案》，落实《嵩明县公益林森林生态效益补偿资金管理办法》和《嵩明县公益林管理办法》。调整优化管护责任区，探索护林员巡护路线实时监测，压实护林员管护责任，建立集中统一的常态化巡护机制，不断完善森林管护体系。补齐天然林保护基础设施短板，完成国有林区危房改造，拆除林区原危旧房，建成森林管护房7个、新建森林管护宣传标志碑10块、维修森林管护宣传标志碑20块、林区道路50公里。管护国有林及公益林36.72万亩、商品林20.76万亩，实施森林抚育1万亩，提质改造林场50亩香樟、藏柏母树林。有效保护现有的森林资源。实施区域如图1：嵩明县天然森林保护工程实施区域图所示。

单位：亩、块、个、公里、万元

| 项目名称 | 主要内容 | 总投资 | 实施年度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021年 | 投资 | 2022年 | 投资 | 2023年 | 投资 | 2024年 | 投资 | 2025年 | 投资 |
| 天然林保护工程 | 每年管护57.48万亩，其中国有林及公益林管护36.72万亩，有效保护现有的森林资源。 | 1350 | 574800 | 270 | 574800 | 270 | 574800 | 270 | 574800 | 270 | 574800 | 270 |
| 森林抚育 | 对1万亩中幼林提高森林林分质量 | 200 |  |  | 2500 | 50 | 2500 | 50 | 2500 | 50 | 2500 | 50 |
| 提质增效 | 林场50亩香樟、藏柏母树林进行提质改造 | 60 |  |  | 50 | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 国有林区危房改造 | 拆除林区原危旧房新建2个、面积240平方米 | 60 |  |  |  |  | 2 | 60 |  |  |  |  |
| 宣传碑 | 新建森林管护宣传标志碑10块、维修森林管护宣传标志碑20块 | 14 | 30 | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |

（五）科技支撑，提高林业草原监测实效

1.建成林业草原大数据信息管理平台。以林地“一张图”为基本框架，不断完善信息技术在林业核心业务中的应用。建成林业草原基础数据库、地理数据库、专题数据库、综合数据库，实现办公自动化系统、森林草原湿地资源监管系统、生态修复管理系统、灾害监控与应急管理系统、林权管理系统互联互通，并入大数据信息管理平台运行。以森林督查、资源监测、卫星遥感、计算机信息处理技术为依托，不断完善林业草原基础数据库、地理数据库、专题数据库、综合数据库，实现动态管理。

2.加强林业草原科技支撑，提升队伍科技素质和意识，健全科技推广体系，不断提高科技贡献率。推广石漠化等难造林地植被修复技术，在药灵山、上游水库面山的示范应用；推广优良核桃新品种选育及丰产栽培技术，在核桃良种培育基地、优良品种选育、山地核桃丰产栽培技术等方面示范应用；推广黑松露、干巴菌等珍贵野生食用菌人工促繁保育技术，刺五加、香椿、刺脑包等森林蔬菜培育技术，菌类、核桃、板栗等采收及贮藏保鲜技术，当归、黄精、云木香、重楼等森林药材培育技术及林下种植模式与初加工利用技术；推广运用桤木叶甲、楚雄腮蝙叶蜂、云南纵坑切梢小蠹、木蠹象、天牛及特色经济林主要病虫害等重大林业有害生物的生物防治、物理防治等综合防控技术，不断提升预防有害生物入侵、病虫害防治等科技水平，持续加强林业草原有害生物防控。部分项目选址范围如图8：嵩明县其他保护、增加和发展林业草原资源产业项目实施区域图所示。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：亩、个、万元 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 主要内容 | 总投资 | 实施年度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021年 |  | 投资 |  | 2022年 |  | 投资 |  | 2023年 |  | 投资 | 2024年 | 投资 | 2025年 | 投资 |
| 林业草原信息管理系统建设 | 建成林业草原基础数据库、地理数据库、专题数据库、综合数据库 | 400 | 2 |  | 200 |  | 2 |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 建成办公自动化系统、林业草原资源监管系统、生态修复管理系统、灾害监控与应急管理系统、林权管理系统并网运行 | 200 |  |  |  |  | 2 |  | 100 |  | 2 |  | 100 |  |  |  |  |
| 林业科技示范点建设 | 建成林业科技示范点2个 | 40 | 1 |  | 20 |  |  |  |  |  | 1 |  | 20 |  |  |  |  |
| 生态修复工程技术示范点建设 | 建成生态修复工程示范点1个 | 150 |  |  |  |  | 1 |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 乡土观赏苗木开发利用技术示范点建设 | 建成乡土观赏苗木开发利用技术示范点1个 | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 300 |  |  |  |  |
| 林业草原技术培训 | 编制科普材料，组织技术培训20期，培养县级推广机构副高级专业技术人员2名，中级专业技术人员要达到60%以上，镇（街道）级推广机构中级专业技术人员1名。 | 160 | 4 |  | 32 |  | 4 |  | 32 |  | 4 |  | 32 | 4 | 32 | 4 | 32 |

（六）统筹兼顾，加快自然保护地建设

按照“集中连片，兼顾重点区域”的原则，对接生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界三条控制线，深入分析自然保护地空缺，避开规划建设项目，设立嵩明大石头省级森林自然公园。按照“一地一牌一机构”的要求，成立嵩明大石头省级森林自然公园管理局，确保自然保护地管理有机构、有编制、有职责，依法有效保护嵩明大石头省级森林自然公园。实现涵养水源，调节气候，有效保护生物多样性，开展物种研究和教育活动，提供良好的科普宣教基地和生态旅游资源，促进人与自然和谐发展，提高公众环境意识，保障生态安全。建设范围如图3：嵩明县大石头森林自然公园与面山生态修复工程布局图所示。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 主要内容 | 总投资 | 实施年度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021年 | 投资 | 2022年 | 投资 | 2023年 | 投资 | 2024年 | 投资 | 2025年 | 投资 |
| 嵩明大石头省级森林自然公园 | 划定5060.63公顷，勘界立碑。 | 300 | 1 | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |

（七）常态监测，狠抓林业草原有害生物防治

1.林业草原有害生物防控体系建设。参照管理森林草原防灭火工作经验，逐步建立完善林业草原有害生物防控的工作机制和考核管理办法。加大防控宣传力度，落实防控责任，杜绝人为虚报、少报辖区内林业草原有害生物发生及防治面积，确保防控责任落实到位，实际危害范围得到有效治理。积极向上争取资金，保障防治资金投入，不断缩小资金缺口，确保林业有害生物防控成效。

2.加强突发林业有害生物应急防控能力建设。定期开展预案演练和防治技能培训，建立应急物资储备库，提升应急处置能力，确保外来林业草原有害生物入侵得到有效处置，不发生扩散。实施林业草原有害生物专项治理工程，确保林业草原生态建设成果。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：个、套、次、人、万元 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 主要内容 | 总投资 | 实施年度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021年 |  | 投资 |  | 2022年 |  | 投资 |  | 2023年 |  | 投资 |  | 2024年 | 投资 | 2025年 | 投资 |
| 监测预报体系建设 | 县级中心测报站1个 | 50 |  |  |  |  | 1 |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 镇（街道）级测报点6个 | 18 |  |  |  |  | 3 |  | 9 |  | 3 |  | 9 |  |  |  |  |  |
|  | 村（林区）监测点12个，配备测报人员90人，重点区域安装虫情测报系统，设置监测标示牌 | 60 |  |  |  |  | 6 |  | 30 |  | 6 |  | 30 |  |  |  |  |  |
| 控灾减灾体系建设 | 新建专用农药储备库、施药器械贮藏专用库，并购置必需的施药器械。 | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 150 |
| 应急反应体系建设 | 建立林业草原有害生物防治施工专业队伍1支12人，并配备应施药器械和防治材料。 | 50 |  |  |  |  | 1 |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务保障体系建设 | 每年组织基层监测人员开展2次有害生物监测及防治专题技术培训。 | 50 | 2 |  | 10 |  | 2 |  | 10 |  | 2 |  | 10 |  | 2 | 10 | 2 | 10 |
| 灾害防治 | 蛀干害虫、食叶害虫、林草病害等综合防治 | 250 |  |  | 50 |  |  |  | 50 |  |  |  | 50 |  |  | 50 |  | 50 |
| 其它突发性林业草原有害生物防治 | 其它突发性林业草原有害生物防治 | 100 |  |  | 20 |  |  |  | 20 |  |  |  | 20 |  |  | 20 |  | 20 |

（八）压实措施，提高野生动植物保护意识

完善野生动植物救护繁育、栖息地恢复、基因库及繁育基地建设等工作措施，加强濒危物种、极小种群保护和物种资源保存。严格落实野生动植物保护相关法律法规，严厉打击破坏野生动植物资源违法行为。开展境内野生动植物资源调查，摸清野生动植物资源现状，启动野生动植物及其栖息地保护总体规划。健全野生动物疫源疫病监测防控体系和机制，强化野生动物疫病日常监测和应急处置，开展候鸟禽流感等重要野生动物疫病主动预警，扎实做好监测防控工作。构建协同创新、集成高效的多位一体模式，建立各项举措相互配合、相互促进、相得益彰、全民参与的野生动植物保护氛围。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 主要内容 | 总投资 | 实施年度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021年 | 投资 | 2022年 | 投资 | 2023年 | 投资 | 2024年 | 投资 | 2025年 | 投资 |
| 编制《嵩明县野生动植物及其栖息地保护总体规划》 | 开展境内野生动植物资源调查，摸清野生动植物资源现状，编制总体规划。 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 80 |

（九）挖掘文化，创新古树名木保护

加强古树名木保护、复壮、挂牌、养护及后续资源管理工作，实施病危古树名木抢救性保护，开展古树名木知识进校园、进村入户宣讲活动，鼓励单位和个人捐资保护、认养古树名木，充分挖掘古树名木的科研价值和文化底蕴，创作以古树名木为题材的文艺作品，提高生态遗产管理水平，提升城市品位。示范基地选址范围如图8：嵩明县其他保护、增加和发展林业草原资源产业项目实施区域图所示。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 主要内容 | 总投资 | 实施年度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021年 | 投资 | 2022年 | 投资 | 2023年 | 投资 | 2024年 | 投资 | 2025年 | 投资 |
| 古树文化教育示范基地 | 建设古树文化教育示范基地1个，创作文艺作品1部。 | 300 |  |  |  |  |  |  | 1 | 300 |  |  |

（十）紧跟步伐，碳汇造林工程提上日程

林业碳汇是通过实施造林、再造林和森林管理、减少毁林等活动，森林吸收大气中的二氧化碳并与碳汇交易结合的过程、活动或机制。保持开放，积极学习森林碳汇知识，发展低碳经济，争取国家项目支持，实施林业碳汇试点项目，鼓励企业、个人参与，先试点后推开。

- 二、最高效手段，增加林业草原资源数量质量

（一）抓“点”，提升城乡绿化美化水平

1.加快推进村庄集镇绿化状况调查。完成7个集镇、31个行政村村庄集镇绿化状况调查，摸清全县村庄集镇绿化状况底数，测算全县村庄集镇绿化覆盖率。

2.科学规划村庄集镇绿化。运用村庄集镇绿化状况调查成果，科学编制村庄集镇绿化方案，指导全县各村庄集镇开展绿化美化。

3.有序推进村庄绿化美化。按照村庄集镇绿化方案，实施全县74个行政村绿化美化。绿化布局如图3：嵩明县集镇绿化项目布局图所示。

4.合理布局森林公园建设。规划建设1个森林公园，为公众提供良好的森林游憩服务，发挥科普和生态文化教育等方面的功能。公园选址范围如图8：嵩明县其他保护、增加和发展林业草原资源产业项目实施区域图所示。

单位：个、万元

| 项目名称 | 主要内容 | 总投资 | 实施年度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021年 | 投资 | 2022年 | 投资 | 2023年 | 投资 | 2024年 | 投资 | 2025年 | 投资 |
| 编制村庄集镇绿化方案 | 编制74个行政村绿化方案 | 74 |  |  | 74 | 74 |  |  |  |  |  |  |
| 村庄集镇绿化 | 实施74个行政村绿化 | 3700 | 5 | 250 | 20 | 1000 | 20 | 1000 | 20 | 1000 | 9 | 450 |
| 森林公园 | 建成1个森林公园，勘界立碑等，制定管理制度，规范森林公园的管理， | 500 |  |  |  |  | 1 | 500 |  |  |  |  |

（二）连“线”，推进牛栏江水环境治理

1.加快推进沿水护堤生态廊道建设。以牛栏江干流及上游八条主要支流为重点，按照河堤围垦种养殖、违建清理情况，配合相关部门适时推进护堤生态廊道建设，打造美丽河道，提升牛栏江水环境质量。

2.合理布局沿水生态湿地建设。以牛栏江干流及上游八条主要支流、饮用水源地沿岸核心区域内村庄为重点，结合城乡人居环境综合整治，推进生态湿地建设。建设布局如图4：嵩明县沿水生态廊道和生态湿地建设布局图所示。

3.协同联动落实交通干线绿化。以境内高速公路、铁路和国道等交通干线产权范围20米外至1公里范围内或第一道山脊线为重点，与产权单位协同联动，推进交通干线绿化。绿化布局如图5：嵩明县交通干线绿化布局图所示。

单位：万元、公里、个、亩

| 项目名称 | 主要内容 | 总投资 | 实施年度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021年 | 投资 | 2022年 | 投资 | 2023年 | 投资 | 2024年 | 投资 | 2025年 | 投资 |
| 沿水生态湿地建设 | 建设小微生态湿地20个、中型生态湿地1个。 | 1000 | 1 | 200 | 5 | 200 | 5 | 200 | 5 | 200 | 5 | 200 |
| 交通干线绿化 | 绿化宜林荒山荒坡1000亩 | 1000 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |

（三）造“面”，全力开展国土绿化行动

1.有序推进面山生态修复。以石漠化等难造林地为重点，根据不同的地质地表特点，采用植苗、播种及喷播等多种方式进行植被恢复，采取短期即时效果与长期持续效果相结合，常见绿化苗木与乡土植物相结合，促进植物群落的演替及长期稳定性；乔、灌、草、藤相结合，创造丰富的植物群落结构，使石漠化等难造林地增加绿化覆盖率。生态修复位置如图2：嵩明县大石头森林自然公园与面山生态修复工程布局图所示。

2.及时跟进违法图斑林地植被恢复。全面核查违法图斑，严厉打击毁林开荒、未批先占等违法行为，坚持边查边整改的原则，严格督促责任主体及时进行违法图斑林地植被恢复。

3.督促落实林地征占用植被恢复。严格依法审核审批使用林地，督促责任主体在临时占用林地使用期满后及时进行植被恢复，永久占用林地严格按照“占补平衡”实施异地恢复。

4.因地制宜退耕还林还草。按照上级有关要求，及时编制退耕还林还草规划并落实退耕还林还草任务。

5.稳步提高国有林场森林覆盖率。有序推进国有林场改革，不断完善国有林管护措施，加大力度保护生态公益林，提高森林资源质量，增加森林覆盖率。

6.履职尽责全民义务植树。严格履行全民法定义务植树，引导全社会特别是广大青少年培养热爱自然、珍爱生命的生态意识，紧扣牛栏江水环境治理和农村人居环境提升等重点工作，在全县沿河（库）、沿村、沿路等宜林区域，推进全民义务植树活动，不断加强生态保护和修复，持续扩大城乡绿色空间。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：亩、万元 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 主要内容 | 总投资 | 实施年度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021年 | 投资 | 2022年 | 投资 | 2023年 | 投资 | 2024年 | 投资 | 2025年 | 投资 |
| 面山生态修复 | 药灵山、上游水库面山等难造林地5000亩 | 2500 | 1000 | 500 | 1000 | 500 | 1000 | 500 | 1000 | 500 | 1000 | 500 |
| 草原生态修复 | 嵩明县草地面积108300亩，修复轻度退化的草地面积12000亩 | 600 | 3000 | 150 | 3000 | 150 | 2000 | 100 | 2000 | 100 | 2000 | 100 |
| 义务植树基地 | 义务植树基地面积100亩 | 100 |  |  | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |

- 三、最创新思路，推动林业草原产业全面发展

（一）深化林业草原改革

1.不断完善集体林权制度改革配套措施。完善林权管理服务体系，健全林权交易和服务平台，规范林权流转程序，落实森林资源资产评估办法，推动林权流转依法、规范、高效、有序进行；建立“鼓励林权流转，支持龙头企业通过兼并、重组、收购、控股等方式组建大型林业企业集团”的制度；完善财政补贴机制，加大林业草原发展信贷支持力度，建立完善林业草原担保和保险制度。

2.加快推进林业草原资源管理体制改革。提高资源监测和管理科技水平，实现森林资源的动态监测。积极探索林木采伐管理制度改革，完善林木采伐管理机制，积极争取省级林业部门支持，进一步简化林木采伐审批程序；编制森林经营方案，探索森林经营模式；完善林地保护利用规划，执行最严格的林地保护政策。理顺基层林业草原部门的管理体制，加强基层林业草原工作的业务指导。

3.积极推进林业草原改革试验示范区建设。积极争取上级政策资金扶持，在林业草原机制体制方面实现突破，解决林业草原资源开发利用、产业发展、生态系统保护、生态脆弱区治理修复等林业草原发展的瓶颈问题。

4.全面深化林业草原开放。充分发挥区位优势，进一步扩大林业草原对内对外交流合作，缓解资源约束，鼓励县内林业草原企业走出本县，到外地从事基地造林、木材加工、林副产品加工等经营活动，支持林业草原企业与周边县区交流合作，共同解决林地租用、劳务配置、贸易流通等具体问题，实现资源和市场的有效利用。

5.加快推进国有林场改革。规范国有林场管理，完善国有林管护措施，健全责任明确、分级管理的森林资源监管体制，加快国有林场基础设施建设，改善职工生产生活条件。

（二）构建林业草原产业体系

以构建林业草原产业体系为目标，坚持林业草原生态建设和产业发展协调推进，重点发展“特色经济林、林下经济产业、观赏苗木产业、森林生态旅游产业”四大产业，实现“生态建设产业化，产业发展生态化”。

1.大力发展特色经济林产业。发展以核桃、板栗为主的特色经济林基地，提质改造核桃5000亩、板栗2000亩。提质改造选址区域如图6：嵩明县核桃板栗提质改造实施图所示。

2.加快培育林下经济产业。科学合理利用林业草原资源和空间，大力发展林下种养殖项目。发展当归、黄精、云木香、重楼、三七等林下种药材6000亩；发展松露、干巴菌等菌根性食用菌1000亩，培育松茸、牛肝菌、干巴菌、青头菌、谷黄菌和鸡枞等野生菌深加工产业。

3.引导发展观赏苗木产业。加大绿化乡土树种资源收集保护与利用，培育乡土特色观赏苗木，促进绿化苗木产品特色化、标准化，建设苗木交易市场，提高绿化苗木产业的整体水平和市场竞争能力，到“十四五”末观赏苗木总面积新增2000亩以上。

4.适度发展森林生态旅游产业。以森林、草原、湿地、野生动植物等特色资源为依托，利用森林生态资源和景观文化，开展独具特色的林下休闲、森林体验、疗养健身、观光采摘、风景游赏、科普教育等，打造一批资源优良、森林生态旅游特色明显、管理规范、建设质量高、经营效益佳的森林生态旅游精品景区，塑造一流的森林生态旅游品牌，使森林生态旅游产业规模、质量、效益健康持续发展。到“十四五”末，创建以森林生态资源和景观文化示范村为主的休闲旅游区5个。发展林业产业选址区域如图7：嵩明县发展林业草原资源产业发展项目实施区域图所示。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：亩、个、头、只、箱、万元 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 主要内容 | 总投资 | 实施年度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021年 |  | 投资 |  | 2022年 |  | 投资 |  | 2023年 | 投资 | 2024年 | 投资 | 2025年 | 投资 |
| 核桃提质增效 | 5000亩 | 150 | 1000 |  | 30 |  | 1000 |  | 30 |  | 1000 | 30 | 1000 | 30 | 1000 | 30 |
| 板栗提质增效 | 2000亩 | 60 | 400 |  | 12 |  | 400 |  | 12 |  | 400 | 12 | 400 | 12 | 400 | 12 |
| 林药种植 | 6000亩 | 24000 | 1500 |  | 6000 |  | 1500 |  | 6000 |  | 1500 | 6000 | 1000 | 4000 | 500 | 2000 |
| 食用菌 | 1000亩 | 150 | 200 |  | 30 |  | 200 |  | 30 |  | 200 | 30 | 200 | 30 | 200 | 30 |
| 观赏苗木产业建设 | 2000亩 | 10000 | 400 |  | 2000 |  | 400 |  | 2000 |  | 400 | 2000 | 400 | 2000 | 400 | 2000 |
| 休闲旅游区 | 5个 | 500 | 1 |  | 100 |  | 1 |  | 100 |  | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 |

（三）建立林业草原生态文化体系

1.加快生态文化基础设施建设。广泛吸引社会投资，创建生态文明教育基地，在具有代表性的林区、森林公园建设一批规模适当、独具特色的生态文化博物馆、科技馆、标本馆、科普教育和生态教育示范基地。改造、整合，完善现有的生态文化基础设施，融入生态文化内容，丰富生态文化内涵，发挥生态文化教育功能。

2.创新特色生态文化产业。打造林业草原文化与红色旅游文化、特色民族文化、佛教文化、原生态文化相融合的林业草原文化体系。大力发展生态文化影视、音乐、书画等文化产业，充分挖掘生态文化培训、咨询、论坛、传媒、网络等信息文化产业，吸引鼓励投资者投资生态文化产业，提高生态文化产品生产的规模化、专业化和市场化水平。

3.加强生态文化宣传。协同联动宣传部门，开展爱鸟周活动、全民义务植树活动、湿地保护等主题活动，举办生态文明创作活动，搭建优秀生态环境宣传产品征集平台，邀请鼓励社会各界人士积极参与。充分利用报刊、广播、电视、互联网等媒体，全面系统地传播生态文化的丰富内涵和科学知识，传播生态文化对人类进步和社会发展的积极作用，传播生态道德、生态伦理、生态哲学、生态美学、生态艺术等重要内容。“十四五”末宣传教育50万人次以上。文化产业选址区域如图8：嵩明县其他保护、增加和发展林业草原资源产业项目实施区域图所示。

| 项目名称 | 主要内容 | 总投资 | 实施年度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021年 | 投资 | 2022年 | 投资 | 2023年 | 投资 | 2024年 | 投资 | 2025年 | 投资 |
| 森林、湿地文化教育示范基地 | 结合县域内的森林公园、湿地建设森林、湿地文化教育示范基地各1个 | 200 | 1 | 100 |  |  |  |  | 1 | 100 |  |  |
| 文化活动 | 结合县域内森林公园、文化广场、观赏苗木基地以及各种文化活动设施、文化广场、文化活动中心开展5次文化教育活动。 | 25 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 |

# 第六章 保障措施

- 一、组织保障

(一)强化思想认识，切实提高政治站位

各级各部门要充分认识“十四五”规划的重要性，深入践行绿水青山就是金山银山的理念，积极围绕嵩明“产城融合示范区”定位，切实加强对林业草原工作的领导，创新工作举措，压实工作责任，推动林业草原“十四五”发展规划顺利实施，构筑嵩明山清水秀的生态空间，为嵩明宜居宜业新城建设奠定坚实基础。

（二）创新工作思路，有效保障规划实施

- 建立规划实施评估机制，是保障规划实施的必要环节，是提升政府公信力和执行力的有效载体，是推进林业草原“十四五”工作常态化、制度化、规范化进程的重要举措。坚持“一把手”抓规划落实的工作机制，把规划目标摆在重要位置，把各项目标措施落到实处。对规划确定的目标指标、主要任务、重大举措和重点工程项目落实情况做到“一年一小评，两年一中评、伍年一终评”，客观评价实施效果，综合分析实施过程中存在的问题和原因，及时提出加快规划实施的措施。

- 二、资金保障

(一)统筹协调，加大资金投入

精心谋划林业草原发展项目，认真做好项目包装立项，积极主动向上级争取项目资金，统筹协调各行业资金，有效保障林业草原发展项目顺利实施。创新工作思路，完善造林绿化、林木良种、森林抚育、林业防灾减灾、林业科技推广等林业补贴制度，加大种质资源保护、速生丰产林、珍贵树种的造林补贴力度，增加对物种资源保护和自然保护地研究、监测、培训、科普宣传、社区共管的经费，积极争取县委、政府大力支持，财政足额保障林业草原发展资金。

(二)创新机制，拓宽融资渠道

坚持政府投入和企业、社会投入并重的原则，充分发挥财政资金撬动作用，拓宽融资渠道，积极引入社会资本，投入林业草原发展，逐步建立政府引导，企业、社会为主体的多元化投入机制。加大招商引资力度，拓宽林业草原产业融资渠道，完善社会资本的建设林业草原项目制度，对社会资本投入企业大力扶持。探索林权抵押贷款，建立林业草原保险制度，降低经营风险，为社会资本投资林业草原发展提供政策保障。

- 三、技术保障

(一)注重创新，不断提高科技水平

全面实施科技创新驱动战略，加强对外交流，着力提升林业科技进步贡献率，主动适应当前经济内循环的市场格局，全面提升林业发展水平。提高科技创新能力，加大科研资金投入力度，以市级林业科研和教学单位、保护地为依托，加强与省内外、国内外科研院所和大专院校的技术交流与合作，汲取国内外先进科学技术与经验，引进先进技术设备，为科技创新提供物质保障和技术保障。加强教育培训示范基地、标准化示范区（基地）、良种基地、森林防火与林业有害生物防治体系建设，注重生态修复和治理，为珍贵用材林的种苗繁育、良种选育等各项工作提供新技术，为生态建设体系、森林防火和林业有害生物防治体系提供新支持，为林下经济、林化工业、林板制造等各项林业产业发展及生态治理、多样性保护等各项生态林业建设提供新思路。

(二)加强推广，持续提升科技支撑

以全面提升林业草原实用生产技术为目标，建立健全县、镇（街道）、村三级林业科技推广体系。完善农民、企业、合作组织与科研院所和技术推广单位的科研合作机制，积极搭建林业科技网络服务和技术培训服务平台，扩大先进适用技术推广范围，为全社会提供及时可靠的林业技术服务，形成产、学、研、推四位一体的科技服务体系。注重知识产权的保护和先进个人、集体、单位的表彰奖励，保护林业科技人员的研究成果，充分调动林业科技人员的积极性，保证林业技术推广工作的可持续性，不断促进科技成果转化应用，提升科技支撑能力。

(三)重视人才，切实加强队伍建设

积极引进林业科技人才，加强林业行政管理人才、专业技术人才、经营管理人才、基层实用人才四支队伍的建设，制定人才培养计划，增加培训和学习机会，提高人员专业素养，培养业务骨干。林业工作者自身应树立终身学习理念，不断获取新知识，与时俱进，以满足林业新发展的需要。

- 四、完善政策措施

(一)完善集体林权流转管理体系

健全林地产权体系，完善林权流转机制，保证农户有完整的、有保障的林地承包经营权。建立健全林权流转服务，强化并创新森林资源资产评估体系建设，保证林权流转过程中的公平、公正，提高森林资源资产评估效率，降低森林资源资产评估成本。结合新的《不动产登记暂行条例》，加快林权流转。

(二)完善新型林业经营主体建设

加大对新型林业经营主体建设的投入，鼓励广大分散的林农团结起来，自主联合，建立林农专业合作社、家庭林场、股份制林场等林业经营组织，根据实际，形成国有、集体所有、个人所有和统一经营、合作经营、股份经营、承包经营等多种所有制成分并存、经营主体多元化、经营方式多样化的森林资源经营格局。让龙头企业和经营大户辐射带动广大林农积极投身林下经济、观赏苗木、生态休闲等产业的发展，建立合作社管理考核、监测体系，做大做强新型林业经营组织。坚持“民办、民管、民受益”和“形式多样、群众自愿、循序渐进、因地制宜”的原则，促进森林资源规模化、专业化、集约化经营。

(三)完善引进、扶持、壮大龙头企业措施

积极引进龙头企业，通过加强引导，加大支持，规范市场运作，完善财政、金融、土地、税收政策扶持等手段，进一步扶持林业产业龙头企业，充分发挥其资金、技术、人才、市场的优势，鼓励发展精深加工，引导后续产业链发展，用品牌效应带动林下经济、观赏苗木、木本原料林等林产业的发展。

(四)完善林下经济发展配套政策

创新林下经济发展模式，大力推广“公司＋基地＋协会＋农户”经营模式，并鼓励企业建设林下经济庄园，以多种模式发展林下经济。结合新型林业主体建设发展林下经济，依托典型的龙头企业、经营大户建设林下产品专业市场。制定林下经济示范基地认定办法，积极创建林下经济示范基地。建立社会信用体系，降低门槛，吸引社会资本投入林下经济产业发展，拓宽融资渠道。